Додаток до Програми

**Зведена таблиця заходів Програми**

| № з/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Терміни виконання(роки) | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | Місце та обсяги впровадження | Очікувальні результати та наслідки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Початок | Закін-чення | Всього | За роками реалізації Програми | Результати | Наслідки |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, сміттєзвалищ для захоронення ТПВ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Благоустрій громади» | 2023 | 2025 | 5000,0 |  |  | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | Сміттєзвалище в смт Млинів | Закриття та ліквідація незаконних звалищ ТПВ | Зменшення забруднення довкілля |
| 2 | Перегляд та погодження паспортів місць видалення відходів населених пунктів селищної територіальної громади | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2021 | 2022 | 245,0 | 45,0 | 200,0 |  |  |  | Населені пункти ради | Підвищення ефективності галузі поводження з ТПВ | Покращення послуг з вивезення ТПВ |
| 3 | Розробити, погодити та затвердити схему санітарного очищення населених пунктів селищної територіальної громади | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2022 | 2022 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  | Населені пункти ради | Підвищення ефективності галузі поводження з ТПВ | Покращення послуг з вивезення ТПВ |
| 4 | Зареєструвати речові права на земельні ділянки під сміттєзвалищами | Відділ земельних відносин апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради | 2021 | 2022 | 120,0 |  | 70,0 | 50,0 |  |  | Населені пункти селищної ради | Підвищення ефективності галузі поводження з ТПВ | Покращення санітарного стану населених пунктів територіальної громади |
| 5 | Оновлення парку сміттєвозних машин | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2022 | 2025 | 2500,0 |  | 2500,0 | - | - | - | Населені пункти селищної ради. Придбання техніки | Технічне переоснащу-ння та оновлення парків сміттєвозних машин | Підвищення продуктивності праці, розширення обсягів та якості послуг. Покращення санітарного стану |
| 6 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2022 | 2025 | 3200,0 |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Облаштування контейнерних майданчиків в населених пунктах ради  | Технічне переоснащу-ння та оновлення контейнерно-го господарства | Покращення санітарного стану населених пунктів та прибудинкових територій, запровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| 7 | Створення мережі сміттєперевантажу-вальних станцій з сортувальним обладнанням, ділянок компостування органічних компонентів ТПВ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2023 | 2025 | 3500,0 |  |  | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 захід | Збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, зменшення обсягів захоронення відходів на полігонах ТПВ | Зменшення забруднення довкілля. Зменшення обсягів видалення ТПВ на полігони. Використання сировинного та енергетичного ресурсу відходів |
| 8 | Впорядкування населених пунктів селищної ради, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», старости Млинівської селищної ради | 2022 | 2025 | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Населені пункти ради | Покращення санітарного стану населених пунктів району | Ліквідація стихійних звалищ ТПВ |
| 9 | Інформаційні, освітньо-виховні та організаційні заходи із населенням громади щодо поводження з ТПВ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, старости Млинівської селищної ради | 2022 | 2025 | 40,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Населені пункти ради | Підвищення освітнього рівня громадян у сфері поводження | Ефективніше впровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| **ВСЬОГО, ТИС. ГРН** | **15255,0** | **45,0** | **3930,0** | **3460,0** | **4910,0** | **2910,0** |  |  |  |

Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК