Додаток до Програми

**Зведена таблиця заходів Програми**

| № з/п | Заходи Програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Терміни виконання  (роки) | | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн. | | | | | | | | | | | | Місце та обсяги впровадження | | Очікувальні результати та наслідки | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Початок | Закін-чення | Всього | | За роками реалізації Програми | | | | | | | | | | Результати | Наслідки |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 13 | | 14 | 15 |
| 1 | Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, рекультивація, сміттєзвалищ для захоронення ТПВ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Благоустрій громади» | 2023 | 2025 | 5000,0 | |  | |  | | 1000,0 | | 3000,0 | | 1000,0 | | Сміттєзвалище в смт Млинів | | Закриття та ліквідація незаконних звалищ ТПВ | Зменшення забруднення довкілля |
| 2 | Перегляд та погодження паспортів місць видалення відходів населених пунктів селищної територіальної громади | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2021 | 2022 | 245,0 | | 45,0 | | 200,0 | |  | |  | |  | | Населені пункти ради | | Підвищення ефективності галузі поводження з ТПВ | Покращення послуг з вивезення ТПВ |
| 3 | Розробити, погодити та затвердити схему санітарного очищення населених пунктів селищної територіальної громади | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2022 | 2022 | 250,0 | |  | | 250,0 | |  | |  | |  | | Населені пункти ради | | Підвищення ефективності галузі поводження з ТПВ | Покращення послуг з вивезення ТПВ |
| 4 | Зареєструвати речові права на земельні ділянки під сміттєзвалищами | Відділ земельних відносин апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради | 2021 | 2022 | 120,0 | |  | | 70,0 | | 50,0 | |  | |  | | Населені пункти селищної ради | | Підвищення ефективності галузі поводження з ТПВ | Покращення санітарного стану населених пунктів територіальної громади |
| 5 | Оновлення парку сміттєвозних машин | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2022 | 2025 | 2500,0 | |  | | 2500,0 | | - | | - | | - | | Населені пункти селищної ради. Придбання техніки | | Технічне переоснащу-ння та оновлення парків сміттєвозних машин | Підвищення продуктивності праці, розширення обсягів та якості послуг. Покращення санітарного стану |
| 6 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2022 | 2025 | 3200,0 | |  | | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 | | Облаштування контейнерних майданчиків в населених пунктах ради | | Технічне переоснащу-ння та оновлення контейнерно-го господарства | Покращення санітарного стану населених пунктів та прибудинкових територій, запровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| 7 | Створення мережі сміттєперевантажу-вальних станцій з сортувальним обладнанням, ділянок компостування органічних компонентів ТПВ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» | 2023 | 2025 | 3500,0 | |  | |  | | 1500,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1 захід | | Збільшення обсягів використання вторинних ресурсів, зменшення обсягів захоронення відходів на полігонах ТПВ | Зменшення забруднення довкілля. Зменшення обсягів видалення ТПВ на полігони. Використання сировинного та енергетичного ресурсу відходів |
| 8 | Впорядкування населених пунктів селищної ради, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», старости Млинівської селищної ради | 2022 | 2025 | 400,0 | |  | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Населені пункти ради | | Покращення санітарного стану населених пунктів району | Ліквідація стихійних звалищ ТПВ |
| 9 | Інформаційні, освітньо-виховні та організаційні заходи із населенням громади щодо поводження з ТПВ | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради, старости Млинівської селищної ради | 2022 | 2025 | 40,0 | |  | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | Населені пункти ради | | Підвищення освітнього рівня громадян у сфері поводження | Ефективніше впровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| **ВСЬОГО, ТИС. ГРН** | | | | | | **15255,0** | | **45,0** | | **3930,0** | | **3460,0** | | **4910,0** | | **2910,0** | |  |  |  |

Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК