|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СХВАЛЕНО  Рішення виконавчого комітету Млинівської селищної ради  31 серпня 2021 року № 168 | |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення Млинівської селищної ради  22.10.2021р. №1295 | |

**ПРОГРАМА**  
**поводження з твердими побутовими відходами**

**на території Млинівської селищної ради**

**на 2021-2025 роки**

**Паспорт програми**

Розробник Програми – управління інфраструктури Млинівської селищної ради, співрозробники – комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Благоустрій громади».

Відповідальні виконавці: комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Благоустрій громади», управління інфраструктури Млинівської селищної ради, відділ земельних відносин апарату виконавчого комітету Млинівської селищної ради, старости Млинівської селищної ради.

Одержувачі бюджетних коштів – комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств», комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Благоустрій громади».

Термін виконання – 2021-2025 роки.

Джерела фінансування: бюджет Млинівської селищної ради, інші бюджети та інші джерела не заборонені законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансування на 2021-2025 роки – складають 15255,00 тис. грн. в межах фінансових можливостей (бюджетних призначень бюджетів).

**Вступ**

**Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо- виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з твердими побутовими відходами на території Млинівської селищної ради.**

**Програма розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 22-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки» та згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 2 «Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами».**

**Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення впливу твердих побутових відходів на довкілля, покращення санітарного стану населених пунктів та поліпшення епідеміологічного благополуччя населення.**

**Основними завданнями Програми є створення системи поводження з твердими побутовими відходами, заснованої на використанні сучасних технологій, для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління твердими побутовими відходами на території Млинівської селищної ради на довгострокову перспективу.**

**Програма поводження з твердими побутовими відходами спрямована на координацію дій органів місцевої влади, суб’єктів господарювання та активізацію населення щодо підвищення рівня ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. Програма забезпечить вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в межах Млинівської селищної ради через упровадження організованої системи збирання, утилізації та переробки відходів, їхнього використання як вторинної сировини.**

**Розділ I. Загальна характеристика регіону та аналіз існуючого  
стану сфери поводження з ТПВ**

**1. Аналіз соціально-економічних, демографічних, природно-кліматичних, гідрогеологічних та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання та сферу поводження з ТПВ**

**у Млинівській селищній раді**

Млинівська селищна територіальна громада (далі – громада) розташована у південно-східній частині Млинівського району (колишня адміністративно територіальна одиниця Рівненської області).

Територія громади становить 400,66 кв. км, що складає 42,4 % від території Млинівського району, який відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 722-р ,,Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області” 01 січня 2021 року увійшов до складу Дубенського району Рівненської області.

Адміністративний центр громади - селище Млинів, розташований на березі річки Іква.

Зовнішні і внутрішні транспортні зв’язки громади здійснюються автомобільним транспортом. Населення громади станом на 01 січня 2021 року (за оперативними даними) становить 19784 осіб (53,55 % населення колишнього Млинівського району та 12 % населення Дубенського району), в тому числі - 7911 осіб або 40,0 % - міського та 11873 осіб або 60,0 % - сільського населення. Щільність населення - 50 осіб на 1 кв. км.

Неподалік смт [Млинів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2) розташовані об’єкти природно-заповідного фонду - урочище [,,Хвороща”](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0), гідрологічні [заказники](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA) ,,М’ятин” і ,,Добрятин”. [Ліси](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81) займають 4890,53 га або 12,21 % території громади.

Загальна кількість домогосподарств громади на 01.01.2021 налічує 7484 одиниці (додаток 2 до Програми).

Мережа закладів торгівлі та ресторанного господарства, які здійснювали свою діяльність на протязі 2020 року на території громади, налічує 146 діючих об’єктів, загальною торговельною площею 12275 кв. м.

На території громади налічується:

- 683 ФОПи усіх груп сплати єдиного податку, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність як на території громади, так і на території України;

- 33 суб’єкти господарчої діяльності, які є платниками IV групи.

Демографічна ситуація на території Млинівської селищної ради характеризується негативним природним приростом. Аналіз динаміки чисельності населення показує, що впродовж останніх років спостерігалося його зниження. Це пов’язано з більшим процентом смертності, ніж народжуваності. При цьому частка дорослого населення постійно зростає.

Переважне місце у структурі промислового виробництва за видами економічної діяльності мають підприємства агропромислового комплексу.

**2. Наявний житловий фонд,**

**його розподіл за типами житлової забудови**

**Житловий фонд складається з будинків комунальної власності, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і приватних житлових будинків садибного типу.**

**Станом на 01.01.2021 на території Млинівської селищної ради налічується 7484 житлових будинків. Кількість житлових будинків в смт Млинів складає 2822 одиниць, з них 148 багатоквартирних будинків та 4662 приватні житлові будинки в 40 сільських населених пунктах територіальної громади.**

**3. Система виробничих підприємств і організацій**

**сфери поводження з твердими побутовими відходами**

**На території Млинівської селищної ради знаходиться 7 звалищ ТПВ. Паспорти місць видалення відходів в смт Млинів, с. Пугачівка, с. Кораблище,**

**с. Владиславівка, с. Привітне, с. Посників та с. Пітушків потребують перегляду та корегування.**

Сміттєсортувальні та сміттєпереробні станції на території громади відсутні.

Станом на 01 січня 2021 року послугами централізованого вивозу ТПВ має можливість користуватися лише населення смт Млинів (охоплення послугою населення смт Млинів складає приблизно 65 %). **Мешканці будинків приватного сектору, які не користуються послугою централізованого вивозу ТПВ, здійснюють часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, спалення, перепрівання та перетворення на органічне добриво) побутових відходів самостійно в свої садибах.**

**Недостатня організація збирання твердих побутових відходів призводить до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках, балках тощо, що значно погіршило екологічний і санітарний стан території і довкілля Млинівської селищної територіальної громади.**

**4. Обсяги, структура, норми ТПВ і нарахування плати за вивезення**

**та захоронення відходів**

За статистичними даними, річний обсяг утворення ТПВ складає приблизно 200 - 250 кг на кожного мешканця. Таким чином, населенням **Млинівської селищної територіальної громади, яке складає станом на 01.01.2021 19784 осіб**, утворюється річний обсяг відходів близько 3956,8 тис. тонн. До цієї кількості слід додати відходи, що утворюються промисловими підприємствами, закладами торгівлі, громадського харчування, закладами освіти, медицини та культури тощо. До того ж, моніторинг свідчить, що кількість утворюваних відходів з кожним роком збільшується з тенденцією до збільшення кількості полімерів та інших високовідходних матеріалів і зменшенням харчових відходів. У зв’язку з цим актуалізується питання щодо необхідності роздільного збирання окремих компонентів ТПВ як населенням, так і суб’єктами господарювання.

**Норми утворення ТПВ - це кількісні показники споживання послуг із вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю за одиницю часу. Ці норми переглядаються кожні 5 років.**

**Норми утворення ТПВ для населених пунктів територіальної громади (наведені у таблиці 1) розроблені на підставі наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 №259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».**

**З метою забезпечення та дотримання благоустрою територій розроблено та затверджено Правила благоустрою населених пунктів Млинівської селищної ради.**

**Система нарахування та оплати послуг з вивезення ТПВ здійснюється щомісячно. Плата за вивезення побутових відходів нараховується згідно затверджених тарифів та норм споживання в залежності від кількості зареєстрованих у будинку чи квартирі осіб при укладанні договорів між власниками квартир і будинків з підприємством з надання цих послуг.**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерело утворення побутових відходів | Норма на одну розрахункову одиницю | | | | | | Щільність, кг/м3 |
| середня на добу | | середня на місяць | | середня на рік | |
| кг | л | кг | м3 | кг | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Тверді побутові відходи*** | | | | | | | |
| **житлові будинки** | | | | | | | |
| **1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину** | 0,77 | 3,56 | 23,49 | 0,11 | 281,05 | 1,30 | 216,29 |
| **2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину** |  |  |  |  |  |  |  |
| каналізації | 0,96 | 3,84 | 29,2 | 0,116 | 350,40 | 1,40 | 250,0 |
| центрального опалення | 1,0 | 3,85 | 30,4 | 0,117 | 365,0 | 1,405 | 259,74 |
| каналізації і центрального опалення (використання твердого палива) | 1,15 | 3,86 | 35,0 | 0,118 | 420,0 | 1,41 | 297,93 |
| **3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну людину:** |  |  |  |  |  |  |  |
| з наявністю усіх видів благоустрою | 1,26 | 3,94 | 38,3 | 0,12 | 460 | 1,44 | 319,8 |
| за відсутності каналізації | 1,45 | 4,03 | 44,2 | 0,123 | 529 | 1,47 | 359,8 |
| за відсутності центрального опалення | 1,52 | 4,09 | 46,25 | 0,124 | 554,8 | 1,49 | 371,64 |
| за відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації | 1,59 | 4,14 | 48,3 | 0,125 | 580,4 | 1,51 | 384,06 |
| **Підприємства, установи та організації** | | | | | | | |
| **4. Готель, на одне місце** | 0,5 | 2,74 | 15,2 | 0,08 | 182,5 | 1,0 | 182,48 |
| **5. Гуртожиток, на одне місце** | 0,35 | 1,652 | 10,68 | 0,05 | 127,75 | 0,6 | 212,12 |
| **6. Лікувально-профілактичні заклади:** |  |  |  |  |  |  |  |
| лікарня, на одне ліжко | 0,35 | 2,19 | 10,68 | 0,07 | 127,75 | 0,80 | 159,82 |
| поліклініка, на одне відвідування | 0,01 | 0,06 | 0,25 | 0,0015 | 3,0 | 0,018 | 166,67 |
| **7. Склад, на 1 кв. метр площі** | 0,1 | 0,22 | 2,08 | 0,0046 | 25,0 | 0,055 | 454,55 |
| **8. Адміністративні і громадські установи та організації, на одне робоче місце** | 0,3 | 1,3 | 6,25 | 0,027 | 75,0 | 0,32 | 234,0 |
| **9. Навчальні заклади:** |  |  |  |  |  |  |  |
| вищий і середній спеціальний, на одного студента | 0,09 | 0,48 | 1,92 | 0,01 | 23,0 | 0,12 | 230,77 |
| школа, на одного учня | 0,08 | 0,4 | 1,67 | 0,008 | 20,0 4 | 0,10 | 200,0 |
| профтехучилище, на одного учня | 0,4 | 2 | 8,33 | 0,042 | 100,0 | 0,50 | 200 |
| дитячий дошкільний заклад, на одне місце | 0,28 | 1,4 | 5,83 | 0,03 | 70,0 | 0,35 | 200,0 |
| **10. Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр торговельної площі:** |  |  |  |  |  |  |  |
| промтоварний магазин | 0,15 | 0,82 | 3,83 | 0,021 | 46,0 | 0,25 | 182,93 |
| продовольчий магазин | 0,3 | 1,5 | 7,63 | 0,038 | 91,50 | 0,46 | 200,00 |
| ринок | 0,31 | 1,1 | 2,48 | 0,01 | 29,76 | 0,11 | 281,82 |
| **11. Заклади культури і мистецтва, на одне місце** | 0,08 | 0,7 | 2,04 | 0,018 | 24,5 | 0,21 | 114,29 |
| **12. Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце** | 0,75 | 3,4 | 19,08 | 0,087 | 229,0 | 1,56 | 147,06 |
| **13. Вокзал, на 1 кв. метр площі залу очікування** | 0,37 | 1,7 | 11,25 | 0,052 | 135,0 | 0,62 | 217,65 |
| **14. Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. метр площі** | 0,03 | 0,11 | 0,92 | 0,0033 | 11,0 | 0,04 | 272,73 |
| **15. Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр території** | 0,04 | 0,25 | 0,88 | 0,01 |  |  | 160,0 |
| **16. Підприємства громадського харчування, на одне місце:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ресторан: |  |  |  |  |  |  |  |
| з відбором харчових відходів | 1,0 | 5,0 | 30,42 | 0,153 | 365,0 | 1,83 | 200 |
| без відбору харчових відходів | 1,4 | 6,0 | 45,0 | 0,17 | 540,0 | 2,31 | 233,33 |
| 2) кафе, їдальня: |  |  |  |  |  |  |  |
| з відбором харчових відходів | 0,43 | 2,2 | 13,08 | 0,067 | 157,0 | 0,80 | 195,46 |
| без відбору харчових відходів | 0,5 | 2,6 | 15,21 | 0,08 | 182,5 | 0,95 | 192,31 |
| **17. Великогабаритні побутові відходи, на одну людину** | 0,08 | 0,4 | 2,43 | 0,012 | 29,2 | 0,146 | 200,0 |
| **18. Ремонтні побутові відходи, на одну людину** | 0,11 | 0,15 | 3,35 | 0,0046 | 40,15 | 0,055 | 733,0 |
| **19. Рідкі побутові відходи, на одну людину** | - | 25 | - | 0,76 | - | 9,13 | - |

**5. Існуючі технології та засоби механізації у сфері поводження з ТПВ**

**На даний час послуги з вивезення та утилізації на сміттєзвалищі ТПВ в смт Млинів надає комунальне підприємство Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств». В сільських населених пунктах вивезення ТПВ на сміттєзвалища здійснюється жителями самостійно.**

**Мешканці будинків приватного сектору здійснюють часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, спалення, перепрівання та перетворення на органічне добриво) побутових відходів самостійно в свої садибах. Недостатня організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі призводить до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках і т.п., що значно погіршило екологічний і санітарний стан території і довкілля Млинівської територіальної громади в останні 10-15 років. Також досягнення в технології виробництва синтетичної тари і упакованої продукції та продукції побутового вжитку, яка не підлягає поверненню для повторного вживання і не збирається для переробки, значною мірою вплинуло на збільшення накопичення ТПВ і засмічення довкілля.**

**Для перевезення ТПВ на сміттєзвалище в смт Млинів використовуються 4 одиниці техніки: 2 трактори з причепами, вантажний автомобіль, не призначений для транспортування ТПВ, та сміттєвоз, який вичерпав свій ресурс та потребує заміни.**

**Основний обсяг ТПВ накопичується населенням. Збирання ТПВ здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.**

**Станом на 01 січня 2021 року на балансі комунального підприємства Млинівської селищної ради «Комбінат комунальних підприємств» обліковується 16 контейнерів для сміття місткістю 0,75** м3 та 18 контейнерів для роздільного сміття, які встановлено біля закладів соціальної сфери, адміністративних будівель.

**6. Збирання, заготівля і використання**

**сировино-цінних компонентів ТПВ**

На території селищної ради не впроваджено загальну систему збирання і заготівлі сировино-цінних компонентів ТПВ. Але в селищі Млинів є суб’єкти господарювання, які займаються збиранням відходів як вторинних ресурсів.

За різними оцінками, близько 35-40 % відходів від їх загального обсягу утворення можуть використовуватися як вторинна сировина.

**Розділ ІІ. Обґрунтування напрямів розвитку сфери поводження з ТПВ**

**та основних заходів Програми**

**1. На сьогоднішній день для населених пунктів Млинівської селищної ради актуальними є такі проблеми у сфері поводження з відходами:**

зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються процесам біологічного розкладання;

недостатня кількість контейнерів для збору ТПВ та відсутність контейнерних майданчиків, обладнаних відповідно до санітарних норм;

не впроваджено роздільний збір ТПВ;

низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з ТПВ;

низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що знижує рівень роздільного збору відходів;

відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори на вивезення ТПВ;

попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів.

Для досягнення мети Програми необхідне комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань.

**2. Обґрунтування напрямків розвитку технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні,**

**захороненні (видаленні) ТПВ**

Однією з основних засад Програми є створення умов для забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів та обмеження їхнього шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Досягнення мети Програми є спільним завданням селищної ради, суб’єктів господарювання у сфері поводження з ТПВ та населення територіальної громади.

Основними напрямами розвитку технологій і техніки при утворенні, збиранні, перевезенні, переробленні, захороненні (видаленні) ТПВ є:

- розширення простору, охопленого організованим збиранням та вивезенням відходів;

- впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами: зменшення обсягів утворення захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

- використання побутових відходів в якості вторинної сировини та енергоресурсу;

- підвищення існуючого рівня переробки та утилізації відходів;

- оновлення матеріально-технічної бази, її модернізація;

- застосування компостування органічної частини комунальних відходів, піролізу та інших способів утилізації;

- організація збирання, перероблення та утилізації великогабаритних і будівельних відходів, небезпечних відходів у складі побутових тощо;

- запровадження участі мешканців приватного сектора у сфері поводження з ТПВ;

- попередження утворення стихійних сміттєзвалищ;

- підвищення екологічної свідомості населення.

**3. Обґрунтування організаційно-управлінських, фінансово-економічних заходів з реформування та розвитку виробничих підприємств сфери поводження з ТПВ і системи управління**

Для досягнення мети і завдань Програми передбачається розв’язати такі основні завдання:

- дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами, в тому числі «Правил благоустрою, дотримання чистоти та громадського порядку на території Млинівської селищної ради в новій редакції», затверджених рішенням Млинівської селищної ради від 08 травня 2019 року № 2881;

- притягнення до адміністративної відповідальності порушників положень нормативно-правових актів щодо поводження з відходами;

- закріплення територій населених пунктів за суб'єктами господарювання і визначення відповідальних за належний санітарний стан підпорядкованих територій;

- впровадження ефективної тарифної політики у сфері поводження з ТПВ;

- розвиток на території селищної ради мережі суб’єктів господарювання, що здійснюють збір, переробку та знешкодження відходів;

- вдосконалення існуючої системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами;

- розгляд питання впровадження пільгового механізму діяльності для інвесторів з метою здешевлення послуг по знешкодженню відходів, стимулювання їх діяльності;

- проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів;

- залучення інвестиційного приватного капіталу для фінансового забезпечення виконання Програми;

- залучення бюджетних коштів різного рівня, у т.ч. коштів фондів охорони навколишнього природного середовища, для фінансування масштабних заходів Програми.

**4. Обґрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, спрямованих на активізацію участі населення**

**в сфері поводження з ТПВ**

Досвід впровадження проектів з роздільного збору відходів свідчить, що їх необхідним елементом має бути активна робота з населенням з метою зміни поведінки та руйнування роками створених стереотипів у сфері поводження з ТПВ. Тому інформаційно-виховні кампанії відіграють важливу роль на всіх стадіях втілення Програми та повинні проводиться першочергово, ще до початку реалізації заходів, передбачених цією Програмою. Запорукою успіху всієї Програми є публічність, прозорість та відкритість поводження з ТПВ.

Інформаційно-виховні заходи мають бути проведені з метою підвищення рівня екологічної культури населення та залучення мешканців громади до підтримки роботи систем поводження з ТПВ. Для підвищення екологічної культури та свідомості, активізації участі населення в сфері поводження з ТПВ Програмою передбачається виконання таких заходів:

- проведення роз’яснювальної роботи щодо роздільного збирання ТПВ (розповсюдження відповідних буклетів, плакатів тощо);

- проведення інформаційної роботи серед населення по формуванню ставлення до відходів, як до вторинної сировини;

- орієнтація екополітики не на ліквідацію негативних екологічних наслідків господарської діяльності, а на їх попередження;

- інформування населення про необхідність укладання договорів із підприємствами на вивезення відходів;

- посилення громадського контролю та забезпечення відповідальності за недотримання вимог природоохоронного законодавства, у тому числі місцевих нормативно-правових актів;

- забезпечення повної інформованості населення з питань поводження з відходами;

- підвищення рівня екологічної культури та знань дітей та молоді шляхом системної реалізації екологічних освітніх проектів та заходів в дошкільних та освітніх закладах селищної ради;

- проведення екологічних акцій та флешмобів у населених пунктах громади.

**5. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації**

1) заходи з оновлення парків сміттєвозного транспорту, підмітально-прибиральних машин, контейнерного господарства.

Першочерговими заходами є:

- оновлення автомобільного парку сміттєвозів;

- облаштування контейнерних майданчиків, що відповідають санітарним вимогам для збору ТПВ;

- придбання контейнерів, в тому числі для роздільного збору ТПВ;

- сортування відходів та збір вторинної сировини.

2) заходи з впровадження нових технологій, покращення якості та розширення номенклатури і обсягів послуг, що надаються в сфері поводження з ТПВ.

Заходи з впровадження роздільного збирання ТПВ та заходи з мінімізації утворення відходів.

Роздільне збирання ТПВ – це метод збирання, за яким ресурсоцінні компоненти ТПВ збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання. Роздільне збирання відходів як вторинної сировини здійснюється з метою зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах, поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини.

Враховуючи досвід з втілення роздільного збору у різних містах України, його введення потрібно впроваджувати паралельно з інформаційною підтримкою.

Особливої уваги потребує підвищення якості послуг з вивезення ТПВ та недопущення вивозу вторинної сировини. З метою зменшення кількості відходів та унеможливлення їх повторного використання сторонніми особами, мешканцям рекомендується проводити деформацію ПЕТ-пляшки та викидати її. Таким чином, зменшується обсяг непотрібної пляшки в 3-4 рази. Цим відповідно заощаджується місце в автомобілі. Запровадження такого експерименту не потребує фінансових витрат на створення матеріальної бази та повинен проходити як складова інформаційно-просвітницької компанії.

Важливим завданням мінімізації утворення відходів є відмова мешканцями від придбання та використання виробів із пластику: пакетів, контейнерів для продуктів, пластикової тари, одноразового посуду тощо. Не рекомендується використовувати повторно пластикову пляшку та особливо не купувати продукти на базарах та ринках у вживаних пластикових пляшках. Як альтернатива, мешканцям рекомендовано використовувати багаторазові сумки, паперові пакети для пакування продуктів харчування, паперовий одноразовий посуд тощо. Відмова від споживання їжі та напоїв із пластикової тари дозволять не тільки покращити навколишнє природне середовища, але й здоров’я мешканців.

Заходи з організації збору небезпечних та специфічних відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

На сьогоднішній день ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ та захоронюються на полігоні, де вони становлять серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я. Це є екологічно неприпустимо, а тому потрібно організовувати збір небезпечних відходів окремо від загальної маси ТПВ.

Тому небезпечні відходи у складі побутових відходів мешканці повинні відокремлювати на етапі збирання чи сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, що отримали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Зібрані небезпечні відходи потрібно передавати підприємствам, що мають ліцензію на поводження з ними, для обов’язкової наступної утилізації відповідно до чинного законодавства.

Лікувальні установи зобов’язані не допускати попадання в контейнери для ТПВ специфічних відходів, які можуть стати джерелом різних інфекцій. Змішування відходів різних класів на всіх стадіях їх збору, зберігання, транспортування неприпустимо.

Головною метою збору небезпечних та специфічних відходів є недопущення попадання їх на полігони ТПВ.

Заходи зі створення мережі пунктів приймання вторинної сировини.

У населених пунктах селищної ради, де функціонують пункти приймання вторинної сировини суб'єкти господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини зобов'язані дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють таку діяльність.

3) організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує управління інфраструктури Млинівської селищної ради. Основою реалізації Програми є виконання її заходів в доцільній економічній формі, а саме заходи, що визначені у Програмі мають враховувати реальні матеріальні і фінансові можливості місцевого бюджету в сучасних умовах, не гальмувати розвиток виробництва. В цілому фінансування заходів, спрямованих на створення відповідної інфраструктури поводження з ТПВ, передбачається здійснювати за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

4) освітньо-виховні та інформаційні заходи.

Формування екологічної свідомості населення, зокрема, культури поводження з ТПВ, відбувається шляхом проведення семінарів, акцій та конкурсів щодо поводження з відходами, видання посібників, буклетів, іншої поліграфічної рекламної продукції, висвітлення через засоби масової інформації мети та завдань господарювання з відходами, охорони довкілля.

**Розділ ІІІ. Узагальнені дані та показники Програми,**

**контроль і звітність про її виконання**

**1. Зведені дані про заходи Програми, терміни виконання та виконавців, обсяги та джерела фінансування, місця впровадження**

**та очікувані результати**

Комплексне виконання заходів програми та джерела їх фінансування (Додаток 1) дозволить значно покращити стан сфери поводження з твердими побутовими відходами. Заплановані витрати Програми – 15255,0 тис. грн.

## 2. Суб’єкти господарювання (виробничі підприємства, організації, установи), юридичні та фізичні особи - учасники Програми

Млинівська селищна рада, підприємства різних форм власності, юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність у сфері поводження з ТПВ, інвестори.

**3. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми**

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок використання ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

- упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

- створити нові робочі місця у сфері поводження з побутовими відходами;

- поліпшити якість обслуговування у сфері поводження з побутовими відходами;

- перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

**4. Система моніторингу і контролю виконання заходів Програми**

Загальну організацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління інфраструктури Млинівської селищної ради.

**5. Система звітності про виконання Програми**

Управління інфраструктури Млинівської селищної ради щорічно інформує виконавчий комітет та Млинівську селищну раду про стан реалізації заходів Програми.

**6. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз очікуваних наслідків реалізації Програми**

Виконання Програми дасть можливість створити комплексну систему управління відходами, що значною мірою вирішить проблему запобігання накопиченню відходів і обмежить їхній шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Завдяки впровадженню програмних заходів досягається:

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- зменшення забруднення території населених пунктів побутовими відходами;

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів;

- забезпечення виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

- впровадження нових технологій в сфері поводження з твердими побутовими відходами;

- поліпшення якості обслуговування мешканців ради у сфері поводження з побутовими відходами;

- перетворення сфери поводження з твердими побутовими відходами на рентабельну галузь.

Секретар селищної ради Олександр МІЩАНЮК