|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Додаток 1 |
| **Перелік проектів реалізація яких спрямована на**  **соціально-економічний розвиток громади на 2025 рік** | | | | | |
| № | Найменування об’єкта та його місце знаходження | Рік початку і закінчення реалізації проекту | Кошторисна вартість | Залишок коштів на 01.01. 2025 рік | Орієнтовний обсяг фінансування на 2025 рік |
| п/п | усього | тис. грн. | тис. грн. |
|  | **ВСЬОГО** |  |  |  | **495950,2980** |
|  | **Розвиток та поліпшення стану інфраструктури** |  |  |  | **24828,401** |
| 1 | Будівництво газопроводів газифікації житлової забудови мікрорайону «17 Вересня» | 2019-2023 | 865,675 | 676,225 | 676,225 |
| 2 | Капітальний ремонт районного стадіону  «Колос» (трибун та роздягалень) на вул. Олексія Кірися, 48 а в смт Млинів Млинівського району Рівненської області | 2019-2023 | 1417,637 | 397,518 | 397,518 |
| 3 | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям по вул. Олексія Кірися, 48 в смт Млинів Млинівського району Рівненської  області | 2018-2023 | 1499,82 | 1474,69 | 1474,69 |
| 4 | Капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра та спортивних майданчиків стадіону на вул. ОлексіяКірися,48 смт. Млинів Рівненської обл.. | 2025 | 17779,968 |  | 17779,968 |
| 5 | Проведення благоустрою населених пунктів | 2025 | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 6 | Облаштування та утримання контейнерних  майданчиків | 2025 | 2500,0 |  | 2500,0 |
|  | **Розвиток дорожнього господарства** |  |  |  | **440244,864** |
| 1 | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Гагаріна в смт Млинів Дубенського району Рівненської області | 2022-2025 | 3019,091 | 2939,419 | 2939,419 |
| 2 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Рівненська,12 та вул. Гагаріна,2 в смт. Млинів Млинівського району Рівненської  області | 2019-2025 | 1498,83 | 27,04 | 1471,8 |
| 3 | «Капітальний ремонту дороги по вул. Кондратюк на ділянці від будинку № 2 до перехрестя з вул. Незалежності в с. Пугачівка Млинівського району Рівненської області»  (коригування) | 2018-2025 | 2103,9 | 622,6 | 622,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Капітальний ремонт дороги в смт Млинів по  вул.Дорошенка | 2017-2025 | 2449,5 | 2199,5 | 2199,5 |
| 5 | Капітальний ремонт автомобільної дороги  О181111 Бакорин-Уїздці-Терешів-Посників на ділянці км. 7+100 – км. 11+80 | 2020-2025 | 42211,035 | 42101,035 | 42101,035 |
| 6 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С 181101 Ужинець - Озліїв на ділянці км 0+600 – км 3+100, Млинівський район  (коригування) | 2021 | 29450,526 | 29435,54 | 29435,54 |
| 7 | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-15 Дубно-Млинів-/Т-18-13/ на ділянці км 16+100 - км 33+400, Рівненська область | 2021 | 356053,717 | 355474,97 | 355474,97 |
| 8 | Поточний ремонт доріг комунальної власності | 2025 | 6000,0 |  | 6000,0 |
|  | **Розвиток комунального господарства** |  |  |  | **1556,915** |
| 1 | Реконструкція очисних споруд в смт Млинів продуктивністю 600 куб. метрів на  добу | 2017-2025 | 3186.4 | 1556,915 | 1556,915 |
|  | **Розвиток та зміцнення енергоефективності**  **громади** |  |  |  | **10092,280** |
| 1 | Реконструкція вуличного освітлення в с. Добрятин Млинівської селищної ради  Рівненської області | 2017-2025 | 1014,721 | 92,27991 | 92,27991 |
| 2 | Поточний ремонт вуличного світла | 2025 | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  | | | | |
|  | **Розвиток мережі загальноосвітніх 19227,838**  **навчальних закладів** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт мережі внутрішнього освітлення з застосуванням енерго-зберігаючих технологій у Млинівській ЗОШ №3 I-III ступенів за адресою: Рівненська обл., смт  Млинів, вул. Рівненська, 15 | 2017-2025 | 1391,914 | 1347,19 | 1347,19 |
| 2 | Реконструкція будівлі Новинодобрятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Новина-Добрятинська по вулиці Шкільна, 30 (реконструкція даху) | 2016-2025 | 1178,7 | 853,3 | 853,3 |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі Берегівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Шкільній, 2 в селі Береги Млинівського району (заміна вікон та  зовнішніх дверей) | 2020 - 2025 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі Пугачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Нова, 5а в с.Пугачівка Млинівського району Рівненської області  (заміна вікон та зовнішніх дверей) | 2020-2025 | 998,296 | 659,967 | 659,967 |
| 5 | Капітальний ремонт приміщення побутових теплогенераторів Новинодобрятинської ЗОШ І- ІІІ ступенів Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Шкільній, 30 в с.  Новина-Добрятинська Млинівського району Рівненської області | 2017-2025 | 810,697 | 781,199 | 781,199 |
| 6 | Технічне переоснащення котельні Пугачівської ЗОШ I-III ступенів Млинівської селищної ради Рівненської області на вул. Нова, 5-А в с.  Пугачівка Млинівського району Рівненської  області | 2018-2025 | 1462,453 | 1408,424 | 1408,424 |
| 7 | Капітальний ремонт будівлі Довгошиївського НВК по вул. Радянській, 25 в с. Довгошиї Млинівського району Рівненської області (ремонт внутрішніх електричних мереж  освітлення) | 2019-2025 | 1496,434 | 1276,434 | 1276,434 |
| 8 | «Капітальний ремонт будівлі Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (утеплення фасадів, ремонт даху, приямків, заміна частини вікон та дверей) по вул. Молодіжна, 15 в с. Підгайці Млинівського району Рівненської області» | 2023 | 5612,653 | 5336,387 | 5336,387 |
| 9 | «Капітальний ремонт шкільного спортивного майданчика Млинівської ЗОШ І - ІІІ ступенів  № 1 по вул. Народна, 14 в смт Млинів Млинівського району Рівненської області» | 2020-2025 | 3 093,17 | 3057,893 | 3057,893 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Капітальний ремонт внутрішніх мереж освітлення школи по вул. Нова, 5а в с.  Пугачівка | 2020-2025 | 631,331 | 608,03 | 608,03 |
| 11 | Капітальний ремонт будівлі Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Млинівській,1 в с. Новоселівка Млинівського району Рівненської області (ремонт внутрішніх  мереж освітлення) | 2020-2025 | 677,866 | 654,565 | 654,565 |
| 12 | Капітальний ремонт будівлі Берегівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 2 в с. Береги Млинівського району Рівненської області (ремонт внутрішніх мереж освітлення) | 2020-2025 | 935,964 | 903,638 | 903,638 |