ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ   З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2026-2031 РОКИ

МЛИНІВ – 2026

|  | Зміст |  |
| --- | --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. | Методологія та процес підготовки плану заходів з реалізації стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади до 2027 року. |  |
| РОЗДІЛ 2 | Стратегічні, оперативні цілі та завдання стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади на період до 2027 року. |  |
| РОЗДІЛ 3. | Фінансове забезпечення плану заходів. |  |
| РОЗДІЛ 4. | Моніторинг та оцінювання реалізації плану заходів. |  |
| Додаток 1. | Каталог проєктних ідей. |  |

РОЗДІЛ 1.

Методологія та процес підготовки плану заходів з реалізації стратегії                             розвитку Млинівської селищної територіальної громади

до 2027 року

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на два роки (на 2026 – 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та стратегією розвитку Рівненської області, та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади до 2027 року. План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 2651.

З метою розробки проєкту Плану заходів Млинівською селищною радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав впродовж березня-травня 2026 року. На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих проєктних ідей. Визначення проєктів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (Таблиця 1.), що дало змогу забезпечити справедливий відбір проєктних ідей.

Таблиця 1. Критерії та оцінка технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади

| Критерії оцінки | Кількість балів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 бал | 2 бали | 3 бали |
| A. Територіальне охоплення | Проєкт охоплює територію одного населеного пункту громади. | Проєкт охоплює територію кількох населених пунктів громади | Проєкт охоплює територію громади та має вплив на сусідні громади. |
| B. Соціальний вимір | Покращення умов життя певної категорії мешканців | Соціальний вплив на усіх мешканців громади | Соціальний вплив на усіх мешканців громади, у тому числі, на соціально вразливі категорії. |
| C. Екологічність | Проєкт може мати негативні екологічні наслідки. | Проєкт має нейтральний вплив на довкілля громади. | Проєкт покращує екологічний стан громади. |
| D. Економія | Реалізація проєкту не призводить до економії бюджетних коштів. | Проєкт опосередковано сприяє додат-ковим надходженням до бюджету або економії бюджетних коштів. | Проєкт сприяє суттєвим надходженням до бюджету або суттєвій економії бюджетних коштів. |
| E. Готовність до реалізації | Проєкт на стадії ідеї. | Наявні погодження/ експертизи, проєктно-кошторисна документація тощо. | Проєкт є продовженням успішного проєкту, який вже реалізувався в попередні роки. |
| F. Реалістичність бюджету | Бюджет проєкту опирається тільки на місцевий бюджет. | Проєкт фінансується з бюджетів різних рівнів (місцевий, державний). Приблизно половина – це доля місцевого бюджету в проєкті (<50%). | Проєкт фінансується не тільки за рахунок бюджетних коштів, але й залучає інші джерела. Доля місцевого бюджету в проєкті незначна (<20%). |

Відповідно до критеріїв сума балів, які може отримати проєктна ідея сформована таблиця сумарних показників за різними критеріями.

Таблиця 2. Матриця пріоритетності проєктних ідей

| Оцінка | Сума балів |
| --- | --- |
| Висока | 0 - 6 |
| Середня | 7 - 12 |
| Низька | 13 - 18 |

У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані у тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій. Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів. З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розміщено на сайті селищної ради.

В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувалися методологічні підходи й інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України.

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

- партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін;

- участь та спільну зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси;

- сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);

- інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів;

- інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;

- узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах рівня громади узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюватиметься за рахунок:

- коштів бюджету Млинівської територіальної громади;

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів обласного (районного) бюджету;

- коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

- інших джерел, не заборонених законодавством.

РОЗДІЛ 2.

Стратегічні, оперативні цілі та завдання стратегії розвитку  Млинівської селищної територіальної громади на період до 2027 року

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

Млинівська громада - це сучасна інвестиційно приваблива та екологічно чиста європейська громада. Громада активних людей, затишна і комфортна для проживання, відпочинку та заняття спортом.

Стратегічне бачення розвитку Млинівської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації двох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань.

Таблиця 3. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку

| Стратегічні цілі | Операційні цілі | Завдання |
| --- | --- | --- |
| 1. Сталий економічний розвиток | 1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу. | 1.1.1. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу. 1.1.2. Створити базу даних комунального майна громади 1.1.3. Оновлення генпланів населених пунктів |
|  | 1.2. Залучення інвестицій у громаду. | 1.2.1. Створення переліку інвестиційно-привабливих ділянок. 1.2.2. Інформаційна підтримка інвестиційної привабливості громади. |
|  | 1.3. Розвиток комунальних підприємств | 1.3.1. Вдосконалення водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади. 1.3.2. Вдосконалення системи роздільного збору сміття. 1.3.3. Розширення сфери діяльності комунальних підприємств. |
|  | 1.4. Розвиток туризму | 1.4.1. Розвиток туристичної інфраструктури. 1.4.2. Створення нових туристичних маршрутів |
| 2. Інтеграція сільських територій | 2.1. Підвищення якості життя в сільській місцевості (медицина, освіта, культура) | 2.1.1. Підвищення якості надання медичних послуг у громаді 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. 2.1.3. Забезпечення культурних потреб та здорового способу життя мешканців. |
|  | 2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури | 2.2.1. Проведення поточного ремонту комунальних доріг по населених пунктах. 2.2.2. Будівництво доріг. 2.2.3. Ремонт та встановлення освітлення вулиць населених пунктів. |
|  | 2.3. Безпека у громаді | 2.3.1. Облаштування укриттів. 2.3.2. Встановлення відеокамер спостереження. 2.3.3. Розвиток систем цивільного захисту, оповіщення населення та реагування на надзвичайні ситуації. |
|  | 2.4. Енергоефективність та енергетична стійкість громади | 2.4.1. Впровадження енергоефективних заходів у будівлях та об’єктах комунальної власності. 2.4.2. Розвиток відновлюваної енергетики та забезпечення автономного енергопостачання критичної інфраструктури. |
|  | 2.5. Розвиток інклюзивного та безбар’єрного середовища | 2.5.1. Забезпечення доступності об’єктів громадської інфраструктури для маломобільних груп населення. |

План заходів із впровадження Стратегії розвитку Млинівської територіальної громади на період до 2027 року складається з 48 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 526 950 тис. грн. У фазі розробки Плану заходів проєктні ідеї були зібрані у тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Впровадження Стратегії розвитку Млинівської територіальної громади на період до 2027 року здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, відповідно до Плану її реалізації та інших місцевих програм, які випливають із Стратегії, а також рішень селищної ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

1. Сталий економічний розвиток

Метою стратегічної цілі 1. є організація роботи громади в умовах масштабної війни, допомога армії, створення безпечних умов для мешканців громади, покращення економічного клімату та пожвавлення економічної діяльності в громаді шляхом ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг громади, просування інвестиційних переваг території шляхом підтримки сільського розвитку, розвитку підприємницьких навичок, переробки аграрної продукції та екологічно чистого підприємництва, розвитку підприємницьких навичок мешканців, підтримку малого і середнього бізнесу, використання нерозкритого досі туристичного потенціалу громади.

Ця ціль обумовлена спеціалізацією громади, відсутністю інших виробництв, малою пропозицією вакансій на ринку праці, сформованими трудовими звичками переважної кількості населення, відсутністю підприємств переробки. До того ж громада має сформовані інвестиційні пропозиції для залучення іноземних або українських інвесторів: вільні ділянки та основні фонди. Використовуючи вигідне географічне положення, громада планує залучити, крім підприємств переробки, ще й підприємства транспортної або логістичної галузей. Маючи значний туристичний потенціал, об’єкти природо заповідного фонду, безліч архітектурних, природних та історичних пам’яток, громада планує сформувати нову потужну рекреаційно-туристичну галузь. Ці зусилля разом мають на меті сформувати нову пропозицію на ринку праці або підвищити рівень самозайнятості в громаді.

Стратегічна ціль «Сталий економічний розвиток» досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

1.1. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.

1.2. Залучення інвестицій у громаду.

1.З. Розвиток комунальних підприємств.

1.4. Розвиток туризму.

Досягнення стратегічної цілі 1. «Сталий економічний розвиток» передбачається через реалізацію 5 проєктів на загальну суму 3900 тис. грн.

Таблиця 4. Орієнтовний обсяг фінансування та перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1. Безпечний економічний розвиток.

| № | Назва проєкту | Період реалізації | Разом | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекриття даху адмінбудівлі Добрятинського старостинського округу | 2027 | 1500 |  | 1500 |
| 2 | Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів у Владиславівському старостинському окрузі. | 2027 | 300 |  | 300 |
| 3 | Розширення території кладовища в селі Новоселівка вулиця Набережна | 2026 | 400 | 400 |  |
| 4 | Благоустрій та збереження природних джерел громади | 2027 | 1500 |  | 150 |
| 5 | Покоління незламних: військово-туристичний вишкіл молоді | 2026 | 200 | 200 |  |
|  | Всього |  | 3900 | 600 | 1950 |

2. Інтеграція сільських територій

Метою стратегічної цілі є підтримка та розвиток соціальної сфери, покращення умов надання освітніх, соціальних, культурних, медичних та оздоровчих послуг, збереження та розвиток локальної ідентичності, надання освітніх послуг молоді на сучасному рівні. Запорукою сталого розвитку громади є консолідація громади, особливо у важкі часи, та залучення більшої кількості мешканців до процесів управління громадою.

Стратегічна ціль досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

2.1. Підвищення якості життя в сільській місцевості (медицина, освіта, культура). 2.2. Розвиток дорожньої інфраструктури.

2.3. Безпека у громаді.

2.4. Енергоефективність та енергетична стійкість громади.
2.5. Розвиток інклюзивного та безбар’єрного середовища.

Таблиця 5. Орієнтовний обсяг фінансування та перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2. Інтеграція сільських територій.

| № | Назва проєкту | Період реалізації | Разом | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція громадської будівлі під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Нова, 1 в с. Пугачівка, Дубенського району Рівненської області | 2026- 2027 | 1500 | 1000 | 500 |
| 2 | Створення Телерадіокомпанії (ТРК) Млинівського ліцею №2 | 2027 | 2000 |  | 2000 |
| 3 | Капітальний ремонт даху Берегівського дошкільного навчального закладу дитячий садок «Калинка» за адресою : с. Береги вул.. Шкільна 19 та даху старостинського округу за адресою с. Береги Шкільна 19 а | 2027 | 2000 |  | 2000 |
| 4 | Капітальний ремонт даху будівлі дитячого садка по вул. Тополева, 1 в с. Пітушків Дубенського району Рівненської області | 2026 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | Капітальний ремонт зовнішнього приміщення та перекриття даху Пугачівського ДНЗ , який розташований в с.Пугачівка, Дубенського району по вул Незалежності 19 б | 2026- 2027 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 6 | Технічне переоснащення котельні Пугачівського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Нова, 5а в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області | 2026- 2027 | 800 | 400 | 400 |
| 7 | Капітальний ремонт будівлі Берегівської гімназії по вул.. Шкільна 2 с. Береги Дубенського району (заміна вікон та зовнішніх дверей) | 2026- 2027 | 10000 | 100 | 9900 |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Новоселівського ліцею, що знаходиться за адресою: вулиця Млинівська, 1 село Новоселівка Дубенського району Рівненської області | 2027 | 1500 |  | 1500 |
| 9 | Проведення ремонту та перекриття будівлі Пугачівського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області вул. Нова, 5а в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області | 2026- 2027 | 1200 | 1000 | 200 |
| 10 | Будівництво клубу в селі Владиславівка | 2027 | 5000 |  | 5000 |
| 11 | Капітальний ремонт даху будівлі будинку культури села Новоселівка ( повна заміна вікон та дверей) | 2027 | 5000 |  | 5000 |
| 12 | Облаштування ігрового дитячого майданчика у селі Перевередів Дубенського району Рівненської області | 2027 | 400 |  | 400 |
| 13 | Облаштування твердого покриття на частині вулиці Молодіжна с. Береги та вулиць Тиха , Кленова,Садова та Набережна с. Перевередів | 2026- 2027 | 31000 | 5000 | 26000 |
| 14 | Облаштування біло щебеневого покриття на частині вулиці Озерна ( 500 м. ) в с. Довгошиї Дубенського району Рівненської області | 2026- 2027 | 500 | 300 | 200 |
| 15 | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Незалежності ( від буд. № 44 до буд. № 54 ) в с. Довгошиї Дубенського району Рівненської області |  | 800 | 800 |  |
| 16 | Облаштування твердого покриття на частині дороги в селі Іванівка до кладовища/ 200 м. /, та частини дороги в селі Косареве до кладовища / 400 м. / |  | 300 |  | 300 |
| 17 | Поточний ремонт дороги у с. Новина-Добрятинська, вул..Шкільна протяжність – 1 км. | 2026- 2027 | 1500 | 600 | 900 |
| 18 | Поточний ремонт дороги у с.Остріїв, вул..Шкільна, протяжність – 300 м. | 2027 | 400 |  | 400 |
| 19 | Облаштування біло щебеневого покриття на частині вулиці Садова ( 500 м. ) в с.Пітушків Дубенського району Рівненської області | 2026- 2027 | 500 | 300 | 200 |
| 20 | Розробка ПКД з ремонту доріг в с. Посників Дубенського району Рівненської області | 2027 | 200 |  | 200 |
| 21 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Привітненського старостинсь-кого округу Млинівської селищної ради | 2026- 2027 | 800 | 400 | 400 |
| 22 | Капітальний ремонт дороги по вул. Н. Кондратюк на ділянці від буд. № 46 до буд.№71 в с. Пугачівка Дубенського району, Рівненської області | 2026 | 2500 | 2500 |  |
| 23 | Капітальний ремонт асфальтно-бетонного дорожнього покриття вулиці Вересневої в с. Ужинець Дубенського району Рівненської області | 2027 | 26000 |  | 2600 |
| 24 | Капітальний ремонт доріг Владиславів-ського старостинського округу | 2026- 2027 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 25 | Капітальний ремонт доріг Пугачівського старостинського округу | 2026- 2027 | 1500 | 750 | 750 |
| 26 | Реконструкція вуличного освітлення в селі Владиславівка по вулиці Ювілейна та Гайова. | 2026 | 150 | 150 |  |
| 27 | Встановлення вуличного освітлення в с. Новина-Добрятинська. | 2027 | 1500 |  | 1500 |
| 28 | Реконструкція вуличного освітлення в селі Новоселівка вулиця Набережна. | 2027 | 200 |  | 200 |
| 29 | Реконструкція вуличного освітлення в с. Пітушків, по вул. Тополева Дубенського району Рівненської області | 2026 | 300 | 300 |  |
| 30 | Проведення ремонтів доріг та мостів комунальної власності Млинівської селищної ради | 2026-2027 | 12000 | 5000 | 7000 |
| 31 | Реконструкція, капітальний, поточний ремонт будівель комунальної власності Млинівської селищної ради | 2026-2027 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 32 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м³ на добу в селищі Млинів | 2027 | 100000 |  | 100000 |
| 33 | Капітальний ремонт/реконструкція каналізаційних насосних станцій в селищі Млинів | 2027 | 40000 |  | 40000 |
| 34 | Капітальний ремонт/реконструкція водонапірних насосних станцій в селищі Млинів | 2027 | 20000 |  | 20000 |
| 35 | Реконструкція систем електропостачання об'єктів комунальної власності із встановленням сонячних електростанцій. | 2027 | 20000 |  | 20000 |
| 36 | Впровадження енергоефективних заходів з підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення в будівлях комунальної власності та модернізація котелень комунальної власності | 2027 | 30000 |  | 30000 |
| 37 | Проведення заходів із забезпечення енергетичної стійкості закладів та об'єктів комунальної власності шляхом встановлення альтернативних джерел енергії, інверторів, акумуляторних батарей, генераторів та іншого резервного обладнання | 2027 | 20000 |  | 20000 |
| 38 | Будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Млинівської селищної ради. | 2027 | 20000 |  | 20000 |
| 39 | Проведення ремонтів захисних споруд цивільного захисту та укриттів комунальної власності | 2027 | 15000 |  | 15000 |
| 40 | Оновлення матеріально-технічної бази для збирання змішаних побутових відходів та для роздільного збирання побутових відходів | 2027 | 10000 |  | 10000 |
| 41 | Проведення рекультивації місць розміщення побутових відходів на території Млинівської селищної територіальної громади | 2027 | 50000 |  | 50000 |
| 42 | Створення безбар’єрного простору на території Млинівської селищної територіальної громади шляхом облаштування безбар’єрних маршрутів та забезпечення доступності будівель комунальної власності | 2027 | 40000 |  | 40000 |
| 43 | Забезпечення доступності здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування шляхом створення умов для проживання учнів у Млинівському ліцеї № 1 Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області (будівництво пансіону, реконструкція будівель тощо) | 2027 | 50000 |  | 50000 |
|  | Всього |  | 523 050 | 27 600 | 489 690 |

РОЗДІЛ 3. Фінансове забезпечення плану заходів

Фінансову основу плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади формує цілий комплекс джерел, які включають в себе кошти бюджетів різного рівня, ресурси програм міжнародної технічної допомоги, національних фондів підтримки місцевого самоврядування тощо. План побудований з урахуванням реалістичності забезпечення прогнозованих обсягів фінансування проєктів місцевого розвитку за усіма визначеними як пріоритетні напрямками

Рисунок 1.Фінансування плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Млинівської ТГ  у розрізі стратегічних цілей.

Рисунок 2. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади у розрізі періодів реалізації, млн. грн.

Планування потреби фінансового ресурсу на 2026-2027 роки для впровадження Плану заходів є достатньо рівномірним. У 2027 році на потреби з реалізації проєктів місцевого розвитку планується залучити – 33%. Частина проєктів є багаторічними. Млинівська громада планує добудувати ті проєкти, в яких проєктно-кошторисна документація була виготовлена в минулі роки.

Рисунок 3. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади за джерелами фінансування.

Структура джерел фінансового ресурсу, необхідного для реалізації проєктів місцевого розвитку базується передусім на місцевому бюджеті (67%).) Лише 10% заплановано отримати з інших джерел, зокрема – з програм міжнародної технічної допомоги та інших грантових програм.

Деталізація фінансового плану наведена у наступній таблиці.

| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проекти)* |  | всього | Кошти бюджету громади |  |  | Кошти державного бюджету |  |  | Інші джерела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разом | 2026 | 2027 | Разом | 2026 | 2027 | Разом | 2026 | 2027 |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проекти)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сталий економічний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перекриття даху адмінбудівлі Добрятинського старостинського округу | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів у Владиславівському старостинському окрузі. | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розширення території кладовища в селі Новоселівка вулиця Набережна | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустрій та збереження природних джерел громади | 1500 | 150 |  | 150 |  |  |  | 1350 |  | 1350 |
| 6 | Покоління незламних: військово-туристичний вишкіл молоді | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за стратегічною ціллю 1 |  | 3900 | 2550 | 600 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 2. Інтеграція сільських територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкція громадської будівлі під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Нова, 1 в с. Пугачівка, Дубенського району Рівненської області | 1500 | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Створення Телерадіокомпанії (ТРК) Млинівського ліцею №2 | 2000 | 200 |  | 200 | 1800 |  | 1800 |  |  |  |
| 8 | Капітальний ремонт даху Берегівського дошкільного навчального закладу дитячий садок «Калинка» за адресою : с. Береги вул.. Шкільна 19 та даху старостинського округу за адресою с. Береги Шкільна 19 а | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капітальний ремонт даху будівлі дитячого садка по вул. Тополева, 1 в с. Пітушків Дубенського району Рівненської області | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт зовнішнього приміщення та перекриття даху Пугачівського ДНЗ , який розташований в с.Пугачівка, Дубенського району по вул Незалежності 19 б | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Технічне переоснащення котельні Пугачівського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Нова, 5а в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області | 800 | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт будівлі Берегівської гімназії по вул.. Шкільна 2 с. Береги Дубенського району ( заміна вікон та зовнішніх дверей) | 10000 | 10000 | 100 | 9900 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Новоселівського ліцею, що знаходиться за адресою : вулиця Млинівська, 1 село Новоселівка Дубенського району Рівненської області | 1500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |
| 14 | Проведення ремонту та перекриття будівлі Пугачівського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області вул. Нова, 5а в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області | 1200 | 1200 | 1000 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Будівництво клубу в селі Владиславівка | 5000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 |
| 16 | Капітальний ремонт даху будівлі будинку культури села Новоселівка ( повна заміна вікон та дверей) | 5000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  | 4000 |
| 17 | Облаштування ігрового дитячого майданчика у селі Перевередів Дубенського району Рівненської області | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Облаштування твердого покриття на частині вулиці Молодіжна с. Береги та вулиць Тиха , Кленова, Садова та Набережна с. Перевередів | 31000 | 31000 | 5000 | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Облаштування біло щебеневого покриття на частині вулиці Озерна ( 500 м. ) в с. Довгошиї Дубенського району Рівненської області | 500 | 500 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Незалежності ( від буд. № 44 до буд. № 54 ) в с. Довгошиї Дубенського району Рівненської області | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Облаштування твердого покриття на частині дороги в селі Іванівка до кладовища/ 200 м. /, та частини дороги в селі Косареве до кладовища / 400 м. / | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поточний ремонт дороги у с. Новина-Добрятинська, вул..Шкільна протяжність – 1 км. | 1500 | 1500 | 600 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Поточний ремонт дороги у с.Остріїв, вул..Шкільна, протяжність – 300 м. | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Облаштування біло щебеневого покриття на частині вулиці Садова ( 500 м. ) в с.Пітушків Дубенського району Рівненської області | 500 | 500 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Розробка ПКД з ремонту доріг в с. Посників Дубенського району Рівненської області | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Привітненського старостинського округу Млинівської селищної ради | 800 | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капітальний ремонт дороги по вул. Н. Кондратюк на ділянці від буд. № 46 до буд.№71 в с. Пугачівка Дубенського району, Рівненської області | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Капітальний ремонт асфальтно-бетонного дорожнього покриття вулиці Вересневої в с. Ужинець Дубенського району Рівненської області | 26000 | 2600 |  | 2600 | 23400 |  | 23400 |  |  |  |
| 29 | Капітальний ремонт доріг Владиславівського старостинського округу | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Капітальний ремонт доріг Пугачівського старостинського округу | 1500 | 1500 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Реконструкція вуличного освітлення в селі Владиславівка по вулиці Ювілейна та Гайова. | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення вуличного освітлення в с.Новина-Добрятинська. | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкція вуличного освітлення в селі Новоселівка вулиця Набережна. | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкція вуличного освітлення в с.Пітушків, по вул. Тополева Дубенського району Рівненської області | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Проведення ремонтів доріг та мостів комунальної власності Млинівської селищної ради | 12000 | 12000 | 5000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкція, капітальний, поточний ремонт будівель комунальної власності Млинівської селищної ради | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м³ на добу в селищі Млинів | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Капітальний ремонт/реконструкція каналізаційних насосних станцій в селищі Млинів | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Капітальний ремонт/реконструкція водонапірних насосних станцій в селищі Млинів | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкція систем електропостачання об'єктів комунальної власності із встановленням сонячних електростанцій. | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Впровадження енергоефективних заходів з підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення в будівлях комунальної власності та модернізація котелень комунальної власності | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Проведення заходів із забезпечення енергетичної стійкості закладів та об'єктів комунальної власності шляхом встановлення альтернативних джерел енергії, інверторів, акумуляторних батарей, генераторів та іншого резервного обладнання | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Млинівської селищної ради | 20000 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Проведення ремонтів захисних споруд цивільного захисту та укриттів комунальної власності | 15000 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Оновлення матеріально-технічної бази для збирання змішаних побутових відходів та для роздільного збирання побутових відходів | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Проведення рекультивації місць розміщення побутових відходів на території Млинівської селищної територіальної громади | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Створення безбар’єрного простору на території Млинівської селищної територіальної громади шляхом облаштування безбар’єрних маршрутів та забезпечення доступності будівель комунальної власності | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Забезпечення доступності здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування шляхом створення умов для проживання учнів у Млинівському ліцеї № 1 Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області (будівництво пансіону, реконструкція будівель тощо) | 50000 | 10000 |  | 10000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |
| Разом за стратегічною ціллю 2 |  | 523 050 | 466 850 | 27600 | 439 250 | 29200 | 0 | 29200 | 9000 | 0 | 9000 |
| ВСЬОГО |  | 526 950 | 469 400 | 18200 | 441 200 | 29200 | 0 | 29200 | 10350 | 0 | 10350 |

РОЗДІЛ 4.

Моніторинг та оцінювання реалізації плану заходів

Для відстеження й аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді, відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей і завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії і Плану заходів. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації)  Стратегії та Плану заходів. Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 2652, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (див. розділ «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії» Стратегії розвитку Млинівської селищної територіальної громади до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату Млинівської селищної ради. Голова Робочої групи (селищний голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;

- досягнення запланованих цілей;

- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;

- наявних незапланованих змін та впливів;

- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);

- ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;

- стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами). Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку та регуляторної діяльності апарату Млинівської селищної ради. Голова Робочої групи (селищний голова) в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану  заходів представляє їх на розгляд сесії селищної ради.

Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

ДОДАТОК 1.

Каталог проєктних ідей

Технічне завдання № 1

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Перекриття даху адмінбудівлі старостівського округу . |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.1. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу. |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення комфортного та безпечного перебування працівників та відвідувачів старостинського округу. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Адмінбудівля старостинського округу. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Працівники та відвідувачі старостинського округу. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Дах адмінбудівлі старостинського округу має непривабливий вигляд. Під час дощів протікає всередину приміщення..Шифер в тріщинах і дірках. Немає захисного огородження по краю даху, що несе потенційну небезпеку для працівників та відвідувачів. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Демонтаж елементів існуючої покрівлі; 2. Влаштування нової кроквяної системи з вогнезахисною обробкою; 3. Влаштування нового покриття покрівлі з утепленням; 4. Влаштування елементів зовнішнього водовідведення;влаштування блискавкозахисту. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Підвищення енергоефективності будівлі (зниження тепловтрат). Покращення теплоізоляції даху . Зменшення ризиків протікання та пошкодження внутрішніх приміщень. Зменшення випадків потрапляння вологи у приміщення. Підвищення комфортного перебування працівників та відвідувачів старостинського округу. Естетичний вигляд даху адмінбудівлі. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 р |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн. | 1500 |  |  |
| утомучислі: | 2026 | 2027 | Разом |
| Місцевий бюджет | - | 1500,0 | 1500,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, МТД, кошти нвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: |  |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 2

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів у Владиславівському старостинському окрузі. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт/ | 1.3.2. Вдосконалення системи роздільного збору сміття. |  |  |
| Мета проєкту | Покращення екологічної інфраструктури Владиславівського старостинського округу. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Владиславівський старостинський округ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі Владиславівського старостинського округу / орієнтована кількість 1500 осіб / |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність сортування сміття, відсутність майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів. |  |  |
| Основні заходи проєкту | -Будівництво майданчиків для розміщення контейнерів; -закупівля пластикових євроконтейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів . |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення екологічної інфраструктури сіл старостинського округу. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 р |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 300 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 300 | 300 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада. |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 3

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Розширення території кладовища в селі Новоселівка вулиця Набережна. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.3. Розширення сфери діяльності комунальних підприємств. |  |  |
| Мета проєкту | Розширення території кладовища. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія села Новоселівка. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі населеного пункту. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Недостатньо території для подальшого ахоронення. |  |  |
| Основні заходи проєкту | -Провести роботи по розширенню території кладовища , -провести всі види планувальних робіт ; -встановити паркан по межі кладовища. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Збльшиться територія для захоронення і покращиться естетичний вигляд кладовища. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 рік |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 400 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 400 |  | 400 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 4

до проєкту розвитку громади

|  | Покоління незламних: військово-туристичний вишкіл молоді |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.4.2. Створення нових туристичних маршрутів |  |  |
| Мета проєкту | Формування патріотично свідомої, фізично розвиненої та життєво компетентної молоді, готової до захисту України й активної участі у суспільному житті, через впровадження військово-туристичного вишколу. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Млинівська громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Діти та молодь віком 14-17 років, вихованці закладів позашкільної освіти та учні закладів загальної освіти, педагоги. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Недостатній рівень практичної підготовки молоді до дій у надзвичайних ситуаціях, низька фізична активність, потреба у формуванні патріотичної свідомості та життєво необхідних навичок зумовлюють необхідність впровадження системного військово-туристичного вишколу. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Військово-туристичні вишколи, туристично-практична підготовка, навчання з домедичної допомоги, національно-патріотичні заходи, лідерські тренінги, туристсько-спортивні змагання, підсумкові заходи. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість учасників, проведених заходів; рівень фізичної підготовки, рівень залученості молоді, довгострокова громадянська активність. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026р |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 200 тис. грн. |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 200 |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: |  |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 5

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Благоустрій та збереження природних джерел громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.3. Розширення сфери діяльності комунальних підприємств. |  |  |
| Мета проєкту | Створити беспечні, естетичні та економічно збережені зони навколо джерела для забеспечення населення якісною природною водою та розвитку місцевої рекреації |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі округу; - відвідувачі джерела; - родини з дітьми; -учні та молодь, що береть участь у екоініціативах |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території природного джерела в селі Пугачівка доступ до джерела ускладненний через відсутність облаштованих доріжок, підходів та майданчиків, що створює незручність та небеспеку для відвідувачів, особливо для людей похилого віку та сімей з дітьми. Відсутність накриття та захисних споруд призводить до потрапляння в джерело опадів,сміття та сторонніх домішок,що підвищує ризик забруднення води. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - очищення території та підготовчі роботи; - влаштування підходів та доріжок; - встановлення накриття над джерелом (дерев"яна або металева конструкція); - встановлення лавок, урн; - встановлення інформаційних табличок ( історія джерела, правила користування); - озеленення території.. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Кількість благоустроєнних джерел- одиниць. Кількість встановлених елементів благоустрою- мінімум 10 од. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1500,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 750,0 | 750,0 | 1500,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 6

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Реконструкція громадської будівлі під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Нова, 1 в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Підвищення якості надання медичних послуг у громаді |  |  |
| Мета проєкту | Покращення якості надання первиної медичної допомоги жителям старостинського округу |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Пацієнти амбулаторії – діти, дорослі, пацієнти похилого віку та особи з хронічними захворюваннями, яким буде забезпечено комфортні умови під час прийому. Медичні працівники, які отримають кращі умови праці та можливість ефективніше надавати медичні послуги. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Основним завданням лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини є проведення обстеження всіх категорій населення, після проходження якого призначають основні лікувально-оздоровчі заходи, індивідуальні програми профілактики захворювань, здійснюють моніторинг стану здоров’я кожного прикріпленого, у разі необхідності направляють хворих для надання допомоги на вторинний рівень. Ефективне виконання цих завдань неможливе без створення належних санітарно-гігієнічних умов та оснащення закладу необхідним медичним обладнанням. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - забезпечення водопостачання та водовідведення;  - побудова та облаштування санвузла;  - здійснення реконструкції, перепланування та капітального ремонту приміщення ;  - матеріальне забезпечення лікувального закладу. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  Створення належних умов для праці лікаря і обслуговуючого персоналу та відповідних умов для лікування жителів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1500,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 7

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Створення Телерадіокомпанії (ТРК) Млинівського ліцею №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/ завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Створення інформаційно-комунікаційного простору в закладі освіти шляхом організації діяльності ліцейної телерадіокомпа-нії, яка сприятиме розвитку творчих здібностей учнів, форму-ванню їхніх медіакомпетентностей, навичок критичного мислення, публічного мовлення та роботи в команді, а також забезпечуватиме висвітлення ліцейного життя, подій і досягнень учасників освітнього процесу. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів, Млинівська ОТГ, Дубенський район, Рівненська область, Україна. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Цільові групи проєкту: учні, які цікавляться журналістикою, відеомонтажем, звукорежисурою, ведучі, сценаристи; педагоги/ментори: вчителі, класні керівники, педагоги-організатори, які забезпечують менторську підтримку. Кінцеві отримувачі вигоди (бенефіціари): ліцейна спільнота (вчителі, учні, батьки), місцева громада. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проєкт ліцейної телерадіокомпанії (ТРК) спрямований на вирішення проблеми недостатнього рівня розвитку м'яких навичок (soft skills) учнів, низької медіаграмотності, відсутності єдиного інформаційного простору та пасивності в учнівському врядуванні. ТРК створює сучасну платформу для самореалізації, профорієнтації та розвитку критичного мислення у молоді. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Організаційний етап 2. Технічне забезпечення 3. Навчальний етап (Медіаосвіта) 4. Основна діяльність (Виробничий цикл) 5. Популяризація та розвиток |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - Кількість випусків: число підготовлених теле- чи радіопрограм за певний період (тиждень, місяць). - Обсяг контенту: загальний хронометраж ефірного часу або кількість опублікованих відеосюжетів/подкастів. - Охоплення аудиторії: кількість переглядів на YouTube, прослуховувань подкастів або підписників на сторінках ліцею в соцмережах. - Залученість учасників: кількість учнів, які безпосередньо працюють у команді (журналісти, оператори, монтажери, ведучі). |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 р |  |  |
| Орієнтований обсяг фінан-сування проєкту, тис. грн. | 2000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 200,0 | 200,0 |
| обласний бюджет | - | 1800,0 | 1800,0 |
| державний бюджет |  |  |  |

Технічне завдання № 8

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт даху Берегівського дошкільного навчального закладу дитячий садок «Калинка» за адресою : с. Береги вул.. Шкільна 19 та даху старостинського округу за адресою с. Береги Шкільна 19 а |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номеріназвацілі/завдання стратегії,якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Полягає у виготовленні проектної документації та в подальшому реалізація даного проекту. Капітальний ремонт у дошкільному з навчальному закладі «Калинка» призведе до створення належних умов для перебування і виховання дітей та створить гідні умови роботи для вихователів та обслуговуючого персоналу..Надасть належні умови для обслуговування жителів старостату |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | Берегівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Вихованці , персонал закладу , жителі старостату |  |  |
| Опис проблеми,навирішення якої спрямований проєкт | Дах будівлі закладу має непривабливий вигляд, Під час дощів протікає всередині приміщення , Дерев»яне перекриття даху погнило, Шифер в тріщинах і дірках . Будівля не здатна максимально зберігати тепло. Постійне затікання може призвести до часткового руйнування будівлі, а також виникнення плісняви, що є вкрай небезпечним для здоровя дітей та відвідувачів. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - вибір генерального проектувальника та виготовлення проектної документації; - проведення експертизи проекту - затвердження проектної документації -капітальний ремонт даху - встановлення ситеми водовідведення |  |  |
| Індикатори(показники)результативності | Створення сприятливих умов для організації освітнього процесу, оптимізація паливно-енергетичного балансу будівлі , збереження наявного майна закладу надання якісних освітніх та адміністративних послуг. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки: |  |  |
| Орієнтовнийобсягфінансування проєкту,тис.грн. | 2000 |  |  |
| утомучислі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевийбюджет | - | 2000,0 | 2000,0 |
| обласнийбюджет |  |  |  |

Технічне завдання № 9

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт даху будівлі дитячого садка по вул. Тополева, 1 в с. Пітушків Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Створення належних умов і покращення навчального процесу у дитячому садку |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Млинівська громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Населення округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проведення капітального ремонту даху у дитячому садку з метою економії теплової енергії, збереження приміщення, палива, та створення комфортних умов для перебування дітей |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Підготовка проектно – кошторисної документації - Проведення капітального ремонту даху |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація даного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити надання умов навчання дітей у садочку, а також створити уиови для енергозбереження в опалювальний період, зберегти архітектурну виразність та естетичний вигляд будівлі, покращення умов навчального процесу. Капітальний ремонт даху покращить інфраструктуру та привабливість населеного пункту. |  |  |
| Період реалізації проєкту |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1500 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 1500.000 |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Виконавчі органи селищної ради, представники малого та середнього бізнесу |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 10

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт зовнішнього приміщення та перекриття даху Пугачівського ДНЗ , який розташований в с.Пугачівка, Дубенського району по вул Незалежності 19 б |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення комфортного та безпечного перебування дітей в закладі |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Вихованці, батьки вихованців, персонал закладу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Фасад закладу потребує оновлення та утеплення, оскільки зовнішній вигляд та його енергоефективність є незадовільною. Проведення капітального ремонту сприятиме покращенню естетичного вигляду та принесе економічний ефект за рахунок економії енергоносіїв.Дах будівлі закладу має непривабливий вигляд,під час дощів протікає, дерев’яне перекриття даху погнило,шифер в тріщинах і дірках. Немає захисного огородження покраю даху, що несе потенційну небезпеку для людей. Відсутні також асфальтовані доріжки на території дитячого садка. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - утеплення приміщення ДНЗ; - капітальний ремонт покриття приміщення ДНЗ; - капітальний ремонт літніх павільйонів ДНЗ; - облаштування доріжок на території ДНЗ. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - забезпечення комфортного функціонування ДНЗ відповідно до санітарно-гігієнічних норм та запитам громади; - поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ (покращення температурного режиму за рахунок утеплення), економії коштів місцевого бюджету за рахунок енергоефективного збереження, покращення благоустрою території; - створення сучасних умов праці, підвищення безпеки людського життя; |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2000,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 11

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Технічне переоснащення котельні Пугачівського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Нова, 5а в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Вирішить проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на їх оплату |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учасники освітнього процесу ліцею |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проведення капітального ремонту котельні |  |  |
| Основні заходи проєкту | Укладання договору з підрядною організацією на виконання капітального ремонту. Проведення капітального ремонту. Технічний та авторський нагляд. Інформування громадськості про результати реалізації проекту. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - забезпечення підвищення температури в приміщенні навчального закладу на 3-5 градусів; - ефективне використання бюджетних коштів, спрямоване на перспективний розвиток громади; |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 800,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 12

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт будівлі Берегівської гімназії по вул.. Шкільна 2 с. Береги Дубенського району ( заміна вікон та зовнішніх дверей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номеріназвацілі/завдання стратегії,якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Створити умови для дотримання належного температурного режиму в навчальному закладі у осінньо- зимовий період шляхом проведення енергозберігаючих заходів |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | Берегівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Населення округу |  |  |
| Опис проблеми,навирішення якої спрямований проєкт | Загальноосвітній школі передбачається забезпечити комфортні умови для навчання і виховання учнів та створити гідні умови роботи для педагогічного та обслуговуючого персоналу |  |  |
| Основні заходи проєкту | - демонтаж існуючих вікон та дверей; - встановлення нових вікон та дверей - шпаклювання та фарбування відкосів |  |  |
| Індикатори(показники)результативності | Забезпечення збереження здоров»я дітей та створення комфортних умов для їх перебування в навчальному закладі. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки: |  |  |
| Орієнтовнийобсягфінансуванняпроєкту,тис.грн. |  |  |  |
| утомучислі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевийбюджет | 100,0 | 9900,0 | 10000,0 |
| обласнийбюджет |  |  |  |
| державнийбюджет |  |  |  |
| іншіджерела(гранти,МТД,коштиінвесторів) |  |  |  |
| Відповідальнийвиконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |

Технічне завдання № 13

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Новоселівського ліцею, що знаходиться за адресою : вулиця Млинівська, 1 село Новоселівка Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Метою даного проекту є відновлення покрівлі будівлі для забезпечення безпеки та комфорту дітей, покращення енергоефективності будівлі. А також створення належних умов для освітнього процесу. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Навчальний заклад Новоселівського ліцею. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Діти шкільного віку |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівля навчального закладу експлуатується з 1972 року. За час експлуатації в будівлі проводились лише часткові поточні ремонти. На даний момент покрівля потребує заміни, оскільки подальша її експлуатація не відповідає нинішнім вимогам щодо класу енергоефективності та створення належних умов для освітнього процесу. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Демонтаж елементів існуючої покрівлі ; - Влаштування нової кроквяної системи з вогнезахисною обробкою ; - Влаштування нового покриття покрівлі з утепленням ; - Влаштування елементів зовнішнього водовідведення ; Влаштування блискавкозахисту. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення теплоізоляції даху на 100% Зменшення ризиків протікання та пошкодження внутрішніх приміщень. Кількість дітей, які отримають безпечні та комфортні умови перебування 143 особи |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027р. |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1500 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 500 | 500 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 1000 | 1000 |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |

Технічне завдання № 14

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Проведення ремонту та перекриття будівлі Пугачівського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області вул. Нова, 5а в с. Пугачівка, Дубенського району, Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Підвищення якості надання освітніх послуг. |  |  |
| Мета проєкту | Створення безпечних та комфортних умов для навчання і виховання дітей в Пугачівському ліцеї шляхом проведення капітального ремонту даху |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - учні освітнього закладу; - педагогічний колектив; - технічні працівники; - мешканці старостинського округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Обстеження покрівлі закладу поставило під загрозу безпечне перебування учнів у ліцеї, оскільки дах протікає. Як наслідок: стіни починають цвісти. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Підготовка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху. Проведення капітального ремонту даху |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити надання умов навчання та перебування учнів в школі, а також створить умови для енергозбереження та захистить від руйнування приміщення. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1200,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 1000,0 | 200,0 | 1200,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 15

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Будівництво клубу в селі Владиславівка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.3. Забезпечення культурних потреб та здорового способу життя мешканців |  |  |
| Мета проєкту | Для організації культурно-масової роботи з населенням, організація дозвілля та відпочинку молоді. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Села Владиславівського старостинського округу |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі старостинського округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність клубу в селах Владиславівка. Іванівка та Улянівка. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Покращення матеріально-технічної бази закладів культури. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Збільшення задоволеності громади умовами для відпочинку та проведення культурно-масових заходів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 - 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 1 000 | 1000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 4 000 | 4000 |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 16

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт даху будівлі будинку культури села Новоселівка ( повна заміна вікон та дверей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.3. Забезпечення культурних потреб та здорового способу життя мешканців |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення цільового функціонування приміщення для організації культурно-масової роботи |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Владиславівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі старостинського округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Забезпечення потреб старостинського округу в послугах з організації культурно -масової роботи з населенням. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розвиток інфраструктури, призупинення руйнування приміщення. Організація дозвілля та відпочинку молоді. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Надання можливості організації дозвілля та відпочинку жителів старостинського округу. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 - 2030 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 5000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 1000 | 1000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  | 4000 | 4000 |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 17

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Облаштування ігрового дитячого майданчика у селі Перевередів Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номеріназвацілі/завданнястратегії,якомувідповідаєпроєкт | 2.1.3. Забезпечення культурних потреб та здорового способу життя мешканців |  |  |
| Метапроєкту | Облаштувати ігровий майданчик для розвитку активних дітей дошкільного та молодшого шкільного віку |  |  |
| Територія,наякупроєктматимевплив | с. Перевередів |  |  |
| Цільовігрупипроєктутакінцевіотримувачівигоди | Мешканці села Перевередів |  |  |
| Описпроблеми,навирішенняякоїспрямованийпроєкт | Село Перевередів налічує 375 жителів , з них 17 дітей дошкільного віку та 64 дитини шкільного віку. Для проведеня здорового активного дозвілля є потреба у облаштуванні ігрового майданчика.Є старий майданчик , який зовсім поламаний . |  |  |
| Основнізаходипроєкту | - закупівля та встановлення обладнання для ігрового майданчика. |  |  |
| Індикатори(показники)результативності | Діти дошкільного та шкільного віку. |  |  |
| Періодреалізаціїпроєкту | 2024-2027 |  |  |
| Орієнтовнийобсягфінансуванняпроєкту,тис.грн. |  |  |  |
| утомучислі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевийбюджет | - | 400,0 | 400,0 |
| обласнийбюджет |  |  |  |
| державнийбюджет |  |  |  |
| іншіджерела(гранти,МТД,коштиінвесторів) |  |  |  |
| Відповідальнийвиконавець: | Млинівська селищна громада |  |  |
| Іншаінформація |  |  |  |

Технічне завдання № 18

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Облаштування твердого покриття на частині вулиці Молодіжна с. Береги та вулиць Тиха , Кленова,Садова та Набережна с. Перевередів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номеріназвацілі/завданнястратегії,якомувідповідаєпроєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Облаштування грунтових доріг в селах Береги та Перевередів твердим покриттям |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | Берегівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Населення вулиць старостату |  |  |
| Опис проблеми,навирішення якої спрямований проєкт | На даних вулицях облаштування твердого покриття, для кращого пересування жителів старостату |  |  |
| Основні заходи проєкту | Реконструкція дорожнього полотна на вулицях Молодіжна с. Береги та вулиць Тиха, Кленова, Садова та Набережна с.Перевередів |  |  |
| Індикатори(показники)результативності | Покращення дорожного покриття, зменшення випадків ДТП, зручності при пересуванні |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки: |  |  |
| Орієнтовнийобсягфінансуванняпроєкту,тис.грн. |  |  |  |
| утомучислі: | 2026 | 2027 | Разом |
| Місцевий бюджет | 5000,0 | 26000,0 | 31000,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |
| іншіджерела(гранти,МТД,коштиінвесторів) |  |  |  |
| Відповідальнийвиконавець: |  |  |  |

Технічне завдання № 19

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Облаштування біло щебеневого покриття на частині вулиці Озерна ( 500 м. ) в с. Довгошиї Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Забеспечення належного експлуатаційного стану дороги. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Довгоши ївський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі вулиці Озерна |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На даній вулиці облаштування твердого покриття |  |  |
| Основні заходи проєкту | Реконструкція дорожнього полотна вул.. Озерна |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення благоустрою населеного пункту |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 – 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 500 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 300 | 200 |  |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Виконавчі органи селищної ради |  |  |

Технічне завдання № 20

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт частини дороги по вул. Незалежності ( від буд. № 44 до буд. № 54 ) в с. Довгошиї Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Забеспечення належного експлуатаційного стану дороги, доїзд до навчального закладу щкільних автобусів |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Довгоши ївський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Населення округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги центральної вулиці села Довгошиї. Існуюче дорожнє покриття створює проблеми для транспорту, незручності мешканцям, які ним користуються, в першу чергу підвіз шкільними автобусами учнів до навчального закладу. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Оформлення дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт - Вибір фірми –підрядника для здійснення будівельних робіт - Проведення будівельно-монтажних робіт - Прийняття дороги в експлуатацію |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Проведення якісного капітального ремонту дороги та підвищення транспортно – експлуатаційних характеристик проїзної частини вулиці із врахуванням інтенсивності руху транспорту та основних навантажень. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 – 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 800 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 800 |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Виконавчі органи селищної ради |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 21

до проєкту розвикку громади

| Назва проєкту | Облаштування твердого покриття на частині дороги в селі Іванівка до кладовища/ 200 м. /, та частини дороги в селі Косареве до кладовища / 400 м. / |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення якості дорожнього покриття. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Жителі громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Громадяни, які проживають в селах Іванівка та Косареве. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На даних ділянках дороги відсутнє дорожнє покриття, яке створює проблеми для транспорту, незручності мешканцям, які ними користуються. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Покращиться доїзд та культура і благоустрій населених пунктів. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення доїзду до кладовищ. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027-2030 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 300 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 300 | 300 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 22

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Поточний ремонт дороги у с. Новина-Добрятинська, вул. Шкільна протяжність – 1 км. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Поточний ремонт дороги покращить її якість і поліпшить умови проживання жителів с.Новина-Добрятинська, зокрема забезпечить безпечний проїзд транспортних засобів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | с.Новина-Добрятинська Дубенського району Рівненської області. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Учасники освітнього процесу Новинодобрятинської гімназії та мешканці вул.Шкільна с.Новина-Добрятинська. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Однією з найголовніших проблем с. Новина-Добрятинська залишається незадовільний стан дорожнього покриття вул. Шкільна. На зазначеній ділянці дороги відсутнє тверде дорожнє покриття. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення капітального (поточного) ремонту дороги вул.Шкільна. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення якості дороги і поліпшення умов доїзду до навчального закладу та умов проживання жителів с.Новина-Добрятинська. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 -2027 р. |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн. |  |  |  |
| У тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| Місцевий бюджет | 600,0 | 900,0 | 1500,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, МТД, коштиінвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: |  |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 23

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Поточний ремонт дороги у с.Остріїв, вул..Шкільна, протяжність – 300 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Поточний ремонт дороги покращить її якість і поліпшить умови проживання жителів вул.Шкільна с.Остріїв, зокрема забезпечить безпечний проїзд транспортних засобів. |  |  |
| Територія,на яку проєкт матиме вплив | с.Остріїв Дубенського району Рівненської області. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці вул.Шкільна с.Остріїв та учасники виховного процесу ДНЗ “Дзвіночок”. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Однією з найголовніших проблем с. Остріїв незадовільний стан дорожнього покриття вул. Шкільна. На зазначеній ділянці дороги відсутнє тверде дорожнє покриття. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення поточного ремонту дороги вул.Шкільна, с.Остріїв. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення якості дороги і поліпшення умов доїзду до ДНЗ “Дзвіночок” та умов проживання жителів вул.Шкільна с.Остріїв. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 р. |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн. | 400 |  |  |
| У тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| Місцевий бюджет | - | 400,0 | 400,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: |  |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 24

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Облаштування біло щебеневого покриття на частині вулиці Садова ( 500 м. ) в с.Пітушків Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Забеспечення належного експлуатаційного стану дороги. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пітушківський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі вулиці Садова |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На даній вулиці облаштування твердого покриття |  |  |
| Основні заходи проєкту | Реконструкція дорожнього полотна вул. Садова |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращення благоустрою населеного пункту |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 – 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 500 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 300 | 200 |  |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Виконавчі органи селищної ради |  |  |

Технічне завдання № 25

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Розробка ПКД з ремонту доріг в с. Посників Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | - Ремонт внутрішніх доріг. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Старостинський округ № 9 Млинівської селищної ради. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі старостинського округу № 9 с.Посників 687 жителів |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Внутрішні дороги потребують поточного та середнього ремонту. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Покращення життєдіяльності населення старостинського округу. - Придбання щебеню та відсіву. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Розробка ПКД на реконструкцію комунальних доріг. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 200 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 200,0 | 200,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада. |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 26

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Привітненського старостинського округу Млинівської селищної ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Покращення дорожнього покриття |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Привітненський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі старостинського округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Дорожнє покриття по по вулицях старостинського знаходиться в незадовільному стані. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення поточного ремонту дорожнього покриття |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращиться перевезення пасажирів, оперативне надання медичної допомоги. Покращиться культура та благоустрій населених пунктів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 800,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Привітненський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 27

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт дороги по вул. Н. Кондратюк на ділянці від буд. № 46 до буд.№71 в с. Пугачівка Дубенського району, Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Полягає у капітальному ремонтідороги по вулиці Н. Кондратюк на ділянці від буд. № 46 до буд. №71 в с. Пугачівка. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Населення округу |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проведення якісного капітального ремонту даної ділянки дороги. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Укладення договору з підрядником на виконання робіт. Проведення ремонтних робіт. Прийняття дороги в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Підвищити транспортно - експлуатаційні характеристики проїзної частини вулиці із врахуванням інтенсивності руху транспорту та основних навантажень. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026р |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 2500,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 2500,0 |  | 2500,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 28

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Покращення дорожнього покриття по вул.Вересневій в селі Ужинець |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | село Ужинець |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | жителі села Ужинець,підприємці,які здійснюють доставку товару в торгову точку села,приватне агропідприємство,Млинівська селищна рада,як надавач послуг довозу дітей шкільним автобусом |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Дорожнє покриття по вул.Вересневій в селі Ужинець знаходиться в незадовільному стані |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення капітального ремонту асфальто-бетонного дорожнього покриття по вул. Вересневій в селі Ужинець |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Зменшення випадків ДТП на відремонтованих ділянках 90% Підвищення середньої швидкості руху та зручності пересування 100 % |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 26 000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 2 600 | 2 600 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  | 23 400 | 23 400 |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Обласна військова адміністрація, Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 29

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт доріг Владиславівського старостинського округу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Покращення дорожнього покриття доріг. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Владиславівський старостинський округ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі Владиславівського старостинського округу. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Дороги знаходяться в незадовільному стані |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення капітального ремонту дорожнього покриття Владиславівського старостинського округу. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Підвищення середньої швидкості руху та зручності пересування. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 - 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 3000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 30

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт доріг Пугачівського старостинського округу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | 800 осіб, які проживають на даних вулицях |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект передбачає капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги вулиць Пугачівського старостинського округу. Існуюче дорожнє покриття доріг не відповідає сьогоднішнім навантаженням та інтенсивності руху, створює проблеми для транспорту, незручності мешканцям, які ними користуються. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проведення експертизи проектної документації; - пкладення договору з підрядником на виконання робіт; - проведення ремонтних робіт; - прийняття дороги в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращиться перевезення пасажирів, оперативне надання медичної допомоги. Покращиться культура та благоустрій населених пунктів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 1500,0 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 750,0 | 750,0 | 1500,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада, Пугачівський старостинський округ |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 31

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Реконструкція вуличного освітлення в селі Владиславівка по вулиці Ювілейна та Гайова. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Ремонт та встановлення освітлення вулиць населених пунктів. |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення рівня комфорту проживання для жителів вулиць шляхом встановлення вуличного освітлення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Проект матиме безпосередній вплив на територію вулиць Ювілейна та Гайова. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі вулиць Ювілейна та Гайова. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність вуличного освітлення на даних вулицях. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення реконструкції вуличного освітлення буде проводитись з використнанням новітніх технологій та матеріалів, що дозволить підвищити експлуатацію електромережі. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Стабільне освітлення вулиць села в вечірній час. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 - 2030 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 150 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 150 | 150 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |

Технічне завдання № 32

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Встановлення вуличного освітлення в с.Новина-Добрятинська. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Ремонт та встановлення освітлення вулиць населених пунктів. |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення рівня комфорту проживання та рівня безпеки жителів с.Новина-Добрятинська шляхом встановлення вуличного освітлення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | с.Новина-Добрятинська Дубенського району Рівненської області. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Мешканці с.Новина-Добрятинська. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Мешканці с.Новина-Добрятинська стикаєються з проблемою безпечного пересування у темну пору доби. Встановлення вуличного освітлення дасть змогу жителям безпечно пересуватися у темну пору доби. Це є особливо актуальним завданням для розвитку інфраструктури в межах села та підвищення рівня безпеки. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Розробка та придбання відповідної проектної документації на вуличне освітлення. Придбання відповідного обладнання. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Стабільне освітлення вулиць села у вечірній час. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки. |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн. |  |  |  |
| У тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| Місцевий бюджет | - | 1500,0 | 1500,0 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |
| Інші джерела( гранти, МТД, коштиінвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 33

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Реконструкція вуличного освітлення в селі Новоселівка вулиця Набережна. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Ремонт та встановлення освітлення вулиць населених пунктів. |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення рівня комфорту проживання для жителів вулиці шляхом встановлення вуличного освітлення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Проект матиме безпосередній вплив на територію вулиці Набережна. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі вулиці Набережна. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність вуличного освітлення на даній вулиці. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Проведення реконструкції вуличного освітлення буде проводитись з використанням новітніх технологій та матеріалів, що дозволить підвищити експлуатацію електромережі. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Стабільне освітлення вулиці села в вечірній час. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026 - 2027 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 200 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  | 200 | 200 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Млинівська селищна рада |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 34

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Реконструкція вуличного освітлення в с.Пітушків, по вул. Тополева Дубенського району Рівненської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Ремонт та встановлення освітлення вулиць населених пунктів. |  |  |
| Мета проєкту | Покращення умов життєдіяльності жителів села, підвищення безпеки дорожнього руху в темний час доби. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Пітушківський старостинський округ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі села Пітушків |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект передбачає всановлення вуличного освітлення в с. Пітушків по вул. Тополева |  |  |
| Основні заходи проєкту | - виготовлення проектно – кошторисної документації - укладення договору з підрядником на виконання робіт - прведення робіт з встановлення освітлення - прийняття робіт в експлуатацію |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | - забезпечення стабільності та якісного освітлення вулиці населеного пункту - можливість безпечного руху в нічний час |  |  |
| Період реалізації проєкту |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 300 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 300 |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Виконавчі органи селищної ради, представники малого та середнього бізнесу |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 35

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Поточний ремонт доріг у селищі Млинів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Проведення поточного і середнього ремонту комунальних доріг по населених пунктах |  |  |
| Мета проєкту | Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | Жителі селища Млинів – 7000 осіб. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект передбачає капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття у селищі Млинів. Існуюче дорожнє покриття доріг не відповідає сьогоднішнім навантаженням та інтенсивності руху, створює проблеми для транспорту, незручності мешканцям, які ними користуються. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - виготовлення проектно-кошторисної документації; - проведення експертизи проектної документації; - укладення договору з підрядником на виконання робіт; - проведення ремонтних робіт; - прийняття дороги в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності | Покращиться перевезення пасажирів, оперативне надання медичної допомоги. Покращиться культура та благоустрій населених пунктів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 12000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 5000 | 7000 | 12000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація |  |  |  |

Технічне завдання № 36

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний, поточний ремонт приміщень комунальної власності Млинівської селищної ради |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Підвищення якості життя в сільській місцевості (медицина, освіта, культура). |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення належного технічного стану, безпечної експлуатації та енергоефективності приміщень комунальної власності Млинівської селищної ради шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів, що сприятиме підвищенню якості надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг населенню. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі селища Млинів – близько 7 000 осіб; - працівники комунальних установ; - відвідувачі адміністративних, соціальних, культурних та інших закладів комунальної власності. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Частина приміщень комунальної власності перебуває в незадовільному технічному стані через тривалий термін експлуатації та недостатній обсяг фінансування ремонтних робіт у попередні роки. Зношені конструктивні елементи, інженерні мережі та внутрішні приміщення потребують капітального або поточного ремонту. Наявний стан будівель негативно впливає на безпеку, комфорт відвідувачів і працівників, збільшує витрати на утримання об'єктів та знижує якість надання послуг населенню. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  виготовлення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації;  проведення процедур закупівлі та укладення договору з підрядною організацією;  виконання капітального та поточного ремонту приміщень комунальної власності;  здійснення технічного нагляду та приймання виконаних робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  проведено експертизу проєктної документації;  виконано ремонтні роботи на об'єктах комунальної власності;  покращено технічний стан комунальних приміщень;  створено безпечні та комфортні умови для працівників і відвідувачів;  підвищено якість надання послуг населенню. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 10000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 5000 | 5000 | 10000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно залежно від технічного стану об'єктів, пріоритетності проведення ремонтних робіт та обсягів фінансування. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел фінансування. |  |  |

Технічне завдання № 37

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м³ на добу в селищі Млинів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Вдосконалення водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади. |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення належного очищення стічних вод, підвищення екологічної безпеки, покращення якості комунальних послуг та створення сучасної, енергоефективної системи водовідведення шляхом реконструкції очисних споруд продуктивністю 600 м³ на добу в селищі Млинів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі селища Млинів; - підприємства, установи та організації, підключені до централізованої системи водовідведення; - комунальне підприємство, що здійснює експлуатацію очисних споруд; - суб'єкти господарювання; - населення громади, яке отримуватиме вигоди від покращення стану довкілля та підвищення якості комунальних послуг. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Існуючі очисні споруди в селищі Млинів експлуатуються тривалий час та мають високий рівень фізичного і морального зносу. Наявне технологічне обладнання не відповідає сучасним вимогам щодо ефективності очищення стічних вод, енергоефективності та екологічної безпеки. Зношеність споруд і мереж призводить до збільшення експлуатаційних витрат, ризику аварійних ситуацій, погіршення якості очищення стічних вод та негативного впливу на навколишнє природне середовище. Реконструкція очисних споруд є необхідною для забезпечення стабільної роботи системи водовідведення, дотримання вимог природоохоронного законодавства та створення належних умов для подальшого розвитку громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  виготовлення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації;  проведення процедур закупівлі та укладення договору з підрядною організацією;  виконання робіт з реконструкції очисних споруд продуктивністю 600 м³ на добу;  модернізація технологічного обладнання, інженерних мереж та систем автоматизації;  здійснення технічного та авторського нагляду;  проведення пусконалагоджувальних робіт і введення об'єкта в експлуатацію |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  проведено експертизу проєктної документації;  реконструйовано очисні споруди продуктивністю 600 м³ на добу;  встановлено сучасне енергоефективне технологічне обладнання;  підвищено ефективність очищення стічних вод відповідно до чинних нормативних вимог;  зменшено негативний вплив на навколишнє природне середовище;  підвищено надійність та безперебійність функціонування системи водовідведення;  покращено якість комунальних послуг для населення та суб'єктів господарювання. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 100000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 100000 | 100000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реконструкція очисних споруд здійснюватиметься відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації з дотриманням вимог природоохоронного, містобудівного та санітарного законодавства. Реалізація проєкту дозволить забезпечити стабільну роботу системи централізованого водовідведення, зменшити експлуатаційні витрати, скоротити споживання електроенергії, покращити екологічний стан водних об'єктів та створити умови для подальшого розвитку житлової й виробничої інфраструктури громади. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм та інших джерел, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 38

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт/реконструкція каналізаційних насосних станцій в селищі Млинів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Вдосконалення водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення безперебійної, надійної та енергоефективної роботи системи централізованого водовідведення шляхом проведення ремонту каналізаційних насосних станцій у селищі Млинів, що сприятиме підвищенню якості комунальних послуг, запобіганню аварійним ситуаціям та покращенню екологічної безпеки. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі селища Млинів; - підприємства, установи та організації, підключені до централізованої системи водовідведення; - комунальне підприємство, що забезпечує функціонування системи водовідведення; - суб'єкти господарювання; - населення громади, яке отримуватиме вигоди від стабільної роботи інженерної інфраструктури та покращення санітарно-екологічного стану. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Каналізаційні насосні станції, що забезпечують функціонування системи централізованого водовідведення селища Млинів, експлуатуються протягом тривалого часу та мають значний рівень фізичного зносу. Зношене насосне обладнання, трубопроводи, запірна арматура, електротехнічне обладнання та будівельні конструкції призводять до частих аварійних ситуацій, збільшення витрат на експлуатацію та електроенергію, а також створюють ризики виникнення перебоїв у роботі системи водовідведення. Проведення ремонту насосних станцій дозволить підвищити надійність їх роботи, забезпечити безперервне транспортування стічних вод, зменшити експлуатаційні витрати та мінімізувати негативний вплив на довкілля. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення технічного обстеження каналізаційних насосних станцій;  виготовлення проєктно-кошторисної документації (за потреби);  проведення процедур закупівлі та укладення договору з підрядною організацією;  виконання ремонтних робіт будівель і споруд каналізаційних насосних станцій;  заміна або модернізація насосного, електротехнічного та допоміжного обладнання;  відновлення інженерних мереж і систем автоматизації;  здійснення технічного нагляду та приймання виконаних робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено технічне обстеження насосних станцій;  виготовлено проєктно-кошторисну документацію (за потреби);  виконано ремонт каналізаційних насосних станцій;  модернізовано насосне та електротехнічне обладнання;  підвищено надійність і безперебійність роботи системи водовідведення;  зменшено кількість аварійних ситуацій та витрати на експлуатацію;  покращено якість надання послуг централізованого водовідведення;  знижено ризик забруднення навколишнього природного середовища. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 40000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 40000 | 40000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно залежно від технічного стану окремих каналізаційних насосних станцій та обсягів фінансування. Під час виконання робіт передбачається застосування сучасного енергоефективного насосного обладнання та технологій, що дозволить підвищити ефективність функціонування системи централізованого водовідведення, скоротити витрати на її експлуатацію та забезпечити безперебійне надання комунальних послуг. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм та інших джерел, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 39

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Капітальний ремонт/реконструкція водонапірних насосних станцій в селищі Млинів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.1. Вдосконалення водопостачання та водовідведення у населених пунктах громади. |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення надійного, безперебійного та енергоефективного функціонування системи централізованого водопостачання шляхом проведення капітального ремонту та реконструкції водонапірних насосних станцій у селищі Млинів, що сприятиме підвищенню якості послуг водопостачання, зменшенню аварійності та раціональному використанню енергетичних ресурсів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі селища Млинів; - підприємства, установи та організації, підключені до централізованої системи водопостачання; - комунальне підприємство, що забезпечує водопостачання; - суб'єкти господарювання; - населення громади, яке користується послугами централізованого водопостачання. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Водонапірні насосні станції селища Млинів експлуатуються протягом тривалого часу та характеризуються значним фізичним і моральним зносом обладнання та будівельних конструкцій. Застарілі насосні агрегати, системи електроживлення, автоматики та інженерні мережі не забезпечують належної ефективності роботи, що призводить до підвищеного споживання електроенергії, частих аварійних ситуацій, перебоїв у водопостачанні та збільшення витрат на експлуатацію. Проведення капітального ремонту та реконструкції насосних станцій дозволить модернізувати обладнання, підвищити надійність функціонування системи водопостачання, забезпечити стабільний тиск у мережі та покращити якість надання комунальних послуг. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення технічного обстеження водонапірних насосних станцій;  виготовлення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації (у разі необхідності);  проведення процедур закупівлі та укладення договору з підрядною організацією;  виконання капітального ремонту або реконструкції будівель насосних станцій;  заміна та модернізація насосного обладнання, електротехнічних систем, систем автоматизації та диспетчеризації;  відновлення внутрішніх інженерних мереж і благоустрою території;  здійснення технічного та авторського нагляду;  проведення пусконалагоджувальних робіт та введення об'єктів в експлуатацію. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено технічне обстеження насосних станцій;  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  виконано капітальний ремонт або реконструкцію водонапірних насосних станцій;  модернізовано насосне, електротехнічне та автоматизоване обладнання;  забезпечено безперебійну роботу системи централізованого водопостачання;  зменшено аварійність та експлуатаційні витрати;  скорочено споживання електроенергії;  підвищено якість та надійність послуг водопостачання для населення і суб'єктів господарювання. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 20000 | 20000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно відповідно до результатів технічного обстеження насосних станцій та обсягів фінансування. Передбачається впровадження сучасного енергоефективного насосного обладнання, автоматизованих систем керування та диспетчеризації, що забезпечить стабільне водопостачання, зменшить експлуатаційні витрати, підвищить енергоефективність системи та продовжить строк експлуатації об'єктів. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 40

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Реконструкція систем електропостачання об'єктів комунальної власності із встановленням сонячних електростанцій |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.4.1.Впровадження енергоефективних заходів у будівлях та об’єктах комунальної власності. |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення енергетичної незалежності, надійності та безперебійності електропостачання об'єктів комунальної власності шляхом реконструкції систем електропостачання із встановленням сонячної електростанції, що забезпечить скорочення витрат на електроенергію, підвищення енергоефективності та стале функціонування об'єктів критичної інфраструктури. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі громади; - працівники комунальних підприємств та установ; - комунальні підприємства, що забезпечують надання житлово-комунальних послуг; - заклади освіти, культури, охорони здоров'я та інші об'єкти комунальної власності; - Млинівська селищна рада як балансоутримувач об'єктів комунальної власності. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Об'єкти комунальної власності громади значною мірою залежать від централізованого електропостачання, що супроводжується високими витратами на оплату електроенергії та ризиками перебоїв електроживлення внаслідок аварійних ситуацій або пошкодження енергетичної інфраструктури. Існуючі системи електропостачання окремих об'єктів є морально та фізично застарілими, що знижує їх надійність і збільшує експлуатаційні витрати. Встановлення сонячної електростанції разом із реконструкцією систем електропостачання дозволить частково забезпечити об'єкти власною електроенергією, підвищити енергетичну стійкість, скоротити бюджетні витрати та забезпечити безперебійну роботу об'єктів комунальної інфраструктури. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення технічного обстеження систем електропостачання об'єктів комунальної власності;  виготовлення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації (у разі необхідності);  проведення процедур закупівлі та укладення договору з підрядною організацією;  реконструкція внутрішніх та зовнішніх систем електропостачання;  встановлення сонячної електростанції, інверторного обладнання та систем моніторингу;  встановлення систем накопичення електричної енергії (за потреби);  виконання пусконалагоджувальних робіт та введення об'єкта в експлуатацію;  здійснення технічного та авторського нагляду. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено технічне обстеження об'єктів;  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  реконструйовано системи електропостачання об'єктів комунальної власності;  встановлено сонячну електростанцію та сучасне електротехнічне обладнання;  забезпечено часткове покриття потреб об'єктів у електричній енергії за рахунок відновлюваних джерел;  зменшено споживання електроенергії з мережі та витрати місцевого бюджету на оплату електроенергії;  підвищено енергетичну незалежність і надійність роботи об'єктів комунальної власності;  скорочено викиди парникових газів та підвищено рівень використання відновлюваних джерел енергії. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 20000 | 20000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Проєкт передбачає впровадження сучасних енергоефективних технологій із використанням відновлюваних джерел енергії. Реалізація заходів сприятиме підвищенню енергетичної безпеки громади, забезпеченню безперебійної роботи об'єктів комунальної власності в умовах можливих перебоїв централізованого електропостачання, скороченню бюджетних витрат на оплату електроенергії та виконанню державної політики щодо розвитку «зеленої» енергетики. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 41

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Впровадження енергоефективних заходів з підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення в будівлях комунальної власності та модернізація котелень комунальної власності |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.4.1.Впровадження енергоефективних заходів у будівлях та об’єктах комунальної власності. |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення енергоефективності та надійності систем теплозабезпечення об'єктів комунальної власності шляхом впровадження сучасних енергоощадних технологій, модернізації котелень, оновлення теплотехнічного обладнання та інженерних систем, що забезпечить скорочення споживання енергоресурсів, зменшення витрат місцевого бюджету та покращення умов перебування у комунальних закладах. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - працівники закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших установ комунальної власності; - відвідувачі комунальних установ; - комунальні підприємства та бюджетні установи; - Млинівська селищна рада як балансоутримувач об'єктів комунальної власності. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Системи теплозабезпечення та котельні, що обслуговують будівлі комунальної власності, мають високий рівень фізичного та морального зносу. Значна частина теплотехнічного обладнання експлуатується понад нормативний термін, має низький коефіцієнт корисної дії та характеризується високим споживанням енергоресурсів. Недостатня автоматизація процесів, зношені теплові мережі та обладнання призводять до значних втрат теплової енергії, збільшення експлуатаційних витрат і погіршення якості теплопостачання. Реалізація проєкту дозволить модернізувати системи теплозабезпечення, забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищити надійність теплопостачання та покращити комфортні умови перебування у будівлях комунальної власності. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення енергетичного аудиту та технічного обстеження об'єктів;  виготовлення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації (за потреби);  проведення процедур закупівлі та укладення договорів з підрядними організаціями;  модернізація котелень із заміною котлів, насосного обладнання, теплообмінників та допоміжних систем;  встановлення сучасних систем автоматичного регулювання та диспетчеризації;  модернізація внутрішніх систем теплопостачання та теплових пунктів;  утеплення та заміна окремих елементів теплових мереж (за потреби);  проведення пусконалагоджувальних робіт та введення обладнання в експлуатацію;  здійснення технічного та авторського нагляду. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено енергетичний аудит та технічне обстеження об'єктів;  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  модернізовано котельні комунальної власності;  оновлено системи теплозабезпечення в будівлях комунальної власності;  встановлено сучасне енергоефективне теплотехнічне обладнання;  скорочено споживання природного газу та/або інших енергоресурсів;  зменшено витрати місцевого бюджету на теплопостачання;  покращено якість та надійність надання послуг з теплопостачання;  підвищено рівень енергоефективності об'єктів комунальної власності та зменшено викиди парникових газів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 30000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 30000 | 30000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно залежно від технічного стану котелень та систем теплозабезпечення, а також обсягів фінансування. Проєкт передбачає впровадження сучасних енергоефективних технологій, автоматизацію процесів виробництва та розподілу теплової енергії, що дозволить забезпечити економію енергоресурсів, підвищити якість теплопостачання, скоротити експлуатаційні витрати та підвищити енергетичну стійкість комунальної інфраструктури. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 42

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Проведення заходів із забезпечення енергетичної стійкості закладів та об'єктів комунальної власності шляхом встановлення альтернативних джерел енергії, інверторів, акумуляторних батарей, генераторів та іншого резервного обладнання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.4.1.Впровадження енергоефективних заходів у будівлях та об’єктах комунальної власності. |  |  |
| Мета проєкту | Підвищення енергетичної стійкості та безперебійного функціонування закладів і об'єктів комунальної власності шляхом оснащення їх сучасними системами резервного та автономного електроживлення, що забезпечить безперервне надання адміністративних, освітніх, медичних, соціальних і комунальних послуг в умовах аварійних або планових відключень електроенергії. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі громади; - працівники органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств; - заклади освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту та інші установи комунальної власності; - відвідувачі закладів комунальної власності; - підприємства та установи, що забезпечують функціонування критичної інфраструктури громади. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Воєнні ризики, аварійні ситуації в енергосистемі та періодичні перебої електропостачання створюють суттєві загрози для безперебійної роботи закладів та об'єктів комунальної власності. Відсутність або недостатня кількість автономних джерел живлення призводить до зупинки роботи систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, адміністративних установ, закладів освіти, культури та інших об'єктів, що надають життєво необхідні послуги населенню. Реалізація проєкту дозволить забезпечити резервне електроживлення критично важливих об'єктів, підвищити їх енергетичну незалежність, стійкість до кризових ситуацій та надійність функціонування. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення оцінки потреб закладів та об'єктів комунальної власності у резервних джерелах живлення;  виготовлення проєктно-кошторисної документації (за потреби);  проведення процедур закупівлі обладнання та виконання монтажних робіт;  встановлення сонячних електростанцій та інших альтернативних джерел енергії (за потреби);  встановлення інверторів, акумуляторних батарей, систем накопичення електроенергії та автоматичного перемикання живлення;  придбання та встановлення дизельних або бензинових генераторів;  модернізація внутрішніх систем електропостачання для інтеграції резервних джерел живлення;  проведення пусконалагоджувальних робіт і введення обладнання в експлуатацію;  навчання персоналу щодо експлуатації встановленого обладнання. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено оцінку потреб об'єктів комунальної власності;  встановлено резервні та альтернативні джерела електроживлення на визначених об'єктах;  забезпечено автономне електроживлення закладів критичної інфраструктури;  встановлено інвертори, акумуляторні батареї, генератори та інше обладнання;  підвищено рівень енергетичної безпеки та стійкості громади;  забезпечено безперебійну роботу закладів комунальної власності під час відключень електроенергії;  скорочено ризики припинення надання адміністративних, соціальних та комунальних послуг;  підвищено готовність громади до реагування на надзвичайні ситуації. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 20000 | 20000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Проєкт реалізовуватиметься поетапно з урахуванням пріоритетності об'єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших об'єктів комунальної власності. Під час реалізації заходів передбачається використання сучасних технологій автономного енергозабезпечення, що дозволить підвищити енергетичну незалежність громади, забезпечити безперервне надання публічних послуг та зменшити ризики, пов'язані з перебоями електропостачання. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 43

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Будівництво автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Млинівської селищної ради. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.3. Розвиток систем цивільного захисту, оповіщення населення та реагування на надзвичайні ситуації. |  |  |
| Мета проєкту | Створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Млинівської селищної ради для своєчасного інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення та забезпечення ефективного функціонування системи цивільного захисту громади. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Селище Млинів |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі Млинівської селищної територіальної громади; - внутрішньо переміщені особи, які проживають на території громади; - органи місцевого самоврядування; - заклади освіти, охорони здоров'я, культури та інші установи комунальної власності; - підрозділи цивільного захисту, екстрені та аварійно-рятувальні служби. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В умовах воєнного стану та зростання кількості загроз техногенного і природного характеру особливого значення набуває своєчасне оповіщення населення про небезпеку. Існуючі засоби оповіщення не забезпечують повного охоплення території громади, оперативного доведення сигналів цивільного захисту та офіційної інформації до населення. Відсутність сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення знижує ефективність реагування на надзвичайні ситуації та створює ризики для життя і здоров'я мешканців. Реалізація проєкту дозволить створити комплексну систему оповіщення, інтегровану з регіональною та державною системами цивільного захисту, що забезпечить швидке інформування населення про загрози та порядок необхідних дій. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення обстеження території громади та визначення місць розміщення обладнання;  розроблення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації (за потреби);  проведення процедур закупівлі обладнання та виконання монтажних робіт;  будівництво та монтаж автоматизованої системи централізованого оповіщення;  встановлення електросирен, гучномовців, телекомунікаційного та серверного обладнання;  інтеграція системи з територіальною та регіональною автоматизованими системами централізованого оповіщення;  проведення пусконалагоджувальних робіт, тестування та введення системи в експлуатацію;  навчання відповідальних працівників з експлуатації системи. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  розроблено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  побудовано автоматизовану систему централізованого оповіщення;  встановлено сучасне обладнання для оповіщення населення;  забезпечено охоплення системою населених пунктів громади відповідно до проєктних рішень;  забезпечено інтеграцію із регіональною системою централізованого оповіщення;  скорочено час доведення сигналів цивільного захисту до населення;  підвищено рівень готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації та воєнні загрози;  покращено рівень захисту життя і здоров'я населення. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 20000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 20000 | 20000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься відповідно до вимог законодавства України у сфері цивільного захисту та нормативних документів щодо створення автоматизованих систем централізованого оповіщення. Запровадження сучасної системи оповіщення забезпечить своєчасне інформування населення про повітряні тривоги, техногенні аварії, природні катастрофи та інші надзвичайні ситуації, підвищить ефективність роботи органів управління цивільним захистом і сприятиме зміцненню безпеки та стійкості Млинівської селищної територіальної громади. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 44

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Проведення ремонтів захисних споруд цивільного захисту та укриттів комунальної власності |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.1. Облаштування укриттів |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення належного технічного стану, безпечної експлуатації та готовності захисних споруд цивільного захисту і укриттів комунальної власності до використання за призначенням шляхом проведення ремонтних робіт, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення та готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації і воєнні загрози. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі Млинівської селищної територіальної громади; - працівники органів місцевого самоврядування та комунальних установ; - учні, вихованці, педагогічні працівники закладів освіти; - відвідувачі закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших об'єктів комунальної власності; - внутрішньо переміщені особи та інші категорії населення, які користуватимуться захисними спорудами. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Частина захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів комунальної власності потребує проведення капітального або поточного ремонту для приведення їх у відповідність до чинних вимог законодавства. Тривалий термін експлуатації, фізичний знос конструкцій, інженерних мереж, систем вентиляції, електропостачання, водопостачання та санітарно-технічного обладнання негативно впливають на можливість їх використання за призначенням. В умовах воєнного стану забезпечення належного технічного стану укриттів є одним із пріоритетних завдань громади, що безпосередньо впливає на безпеку та захист населення. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення технічного обстеження захисних споруд цивільного захисту та укриттів;  виготовлення проєктно-кошторисної документації (за потреби);  проведення експертизи проєктної документації (у випадках, передбачених законодавством);  проведення процедур закупівлі та укладення договорів з підрядними організаціями;  виконання капітального та поточного ремонту захисних споруд і укриттів;  ремонт та модернізація систем вентиляції, електропостачання, водопостачання, водовідведення, освітлення та інших інженерних мереж;  облаштування санітарно-побутових приміщень, входів, аварійних виходів, засобів доступності та необхідного обладнання;  здійснення технічного нагляду та приймання виконаних робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено технічне обстеження захисних споруд;  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію (за потреби);  виконано ремонт захисних споруд цивільного захисту та укриттів;  приведено укриття у відповідність до вимог законодавства та нормативів у сфері цивільного захисту;  покращено технічний стан інженерних мереж і конструктивних елементів споруд;  створено безпечні та належні умови перебування населення під час надзвичайних ситуацій;  збільшено кількість готових до використання захисних споруд комунальної власності;  підвищено рівень безпеки та захищеності населення громади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 15000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 15000 | 15000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно відповідно до результатів оцінки технічного стану захисних споруд та пріоритетності їх використання. Проведення ремонтних робіт дозволить забезпечити готовність укриттів до використання за призначенням, підвищити рівень цивільного захисту населення, створити безпечні умови перебування людей під час повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 45

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Оновлення матеріально-технічної бази для збирання змішаних побутових відходів та для роздільного збирання побутових відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.2. Вдосконалення системи роздільного збору сміття. |  |  |
| Мета проєкту | Створення ефективної та сучасної системи управління побутовими відходами шляхом оновлення матеріально-технічної бази для збирання, транспортування та сортування змішаних і роздільно зібраних побутових відходів, що сприятиме покращенню санітарного стану території громади, зменшенню негативного впливу на довкілля та підвищенню якості комунальних послуг. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди |  жителі Млинівської селищної територіальної громади;  комунальні підприємства, що здійснюють збирання та вивезення побутових відходів;  працівники сфери житлово-комунального господарства;  підприємства, установи та організації громади;  мешканці громади, які користуватимуться покращеною системою поводження з побутовими відходами. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Існуюча система збирання та транспортування побутових відходів у громаді потребує оновлення матеріально-технічного забезпечення. Частина спеціалізованої техніки, контейнерів та обладнання для поводження з відходами має значний рівень зношення, що ускладнює ефективне виконання робіт, збільшує експлуатаційні витрати та негативно впливає на якість надання послуг населенню. Недостатній рівень розвитку інфраструктури для роздільного збирання побутових відходів призводить до збільшення обсягів захоронення відходів та втрати ресурсного потенціалу вторинної сировини. Реалізація проєкту дозволить модернізувати систему управління відходами, забезпечити належні умови для збирання змішаних і роздільних відходів, підвищити екологічну свідомість населення та покращити санітарний стан території громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - проведення аналізу потреб громади у техніці та обладнанні для поводження з побутовими відходами; - придбання сучасної спеціалізованої техніки для збирання та транспортування побутових відходів; - придбання контейнерів для збору змішаних побутових відходів; - облаштування майданчиків та придбання контейнерів для роздільного збирання відходів; - придбання обладнання для сортування та накопичення вторинної сировини (за потреби); - впровадження системи ефективного обліку та контролю руху відходів; - проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо сортування та правильного поводження з відходами; - забезпечення технічного обслуговування та ефективного використання придбаного обладнання. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  оновлено матеріально-технічну базу системи поводження з побутовими відходами;  придбано спеціалізовану техніку та обладнання для збирання відходів;  встановлено нові контейнери для змішаного та роздільного збирання побутових відходів;  збільшено охоплення населення послугами з якісного поводження з побутовими відходами;  підвищено рівень роздільного збирання відходів;  зменшено обсяги захоронення побутових відходів;  покращено санітарний стан населених пунктів громади;  знижено негативний вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 10000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 10000 | 10000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту спрямована на розвиток сучасної системи управління побутовими відходами відповідно до принципів сталого розвитку та європейських підходів до поводження з відходами. Оновлення технічного забезпечення дозволить підвищити ефективність роботи комунальних служб, забезпечити належний рівень санітарного обслуговування території громади, створити умови для розвитку роздільного збирання відходів та збільшення обсягів їх повторного використання. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, міжнародних фінансових організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 46

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Проведення рекультивації місць розміщення побутових відходів на території Млинівської селищної територіальної громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.2. Вдосконалення системи роздільного збору сміття. |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення екологічно безпечного стану території громади шляхом проведення рекультивації місць розміщення побутових відходів, зменшення негативного впливу накопичених відходів на навколишнє природне середовище, запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих і підземних вод та створення умов для подальшого раціонального використання земельних ресурсів. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - жителі Млинівської селищної територіальної громади; - мешканці населених пунктів, прилеглих до місць розміщення побутових відходів; - комунальні підприємства, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами; - землекористувачі та власники земельних ділянок прилеглих територій; - майбутні покоління громади, які отримають безпечніше та екологічно сприятливе середовище проживання. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Місця розміщення побутових відходів на території громади накопичувалися протягом тривалого періоду та потребують проведення комплексу заходів із приведення їх у безпечний екологічний стан. Накопичення відходів без належного облаштування та завершення експлуатації об'єктів створює ризики забруднення навколишнього природного середовища, виникнення пожеж, поширення неприємних запахів та негативного впливу на стан земельних ресурсів. Відсутність проведеної рекультивації ускладнює подальше використання земель та не відповідає сучасним вимогам у сфері управління відходами. Реалізація проєкту дозволить мінімізувати екологічні ризики, відновити порушені земельні ділянки та забезпечити відповідність системи поводження з відходами вимогам природоохоронного законодавства. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення обстеження місць розміщення побутових відходів та оцінка їх впливу на довкілля;  проведення необхідних досліджень та підготовка вихідних даних для проєктування;  виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення рекультивації;  проведення експертизи проєктної документації (за потреби);  проведення процедур закупівлі та визначення підрядної організації;  виконання технічної рекультивації місць розміщення побутових відходів;  проведення планування території, ізоляції відходів та облаштування захисних покриттів;  виконання заходів із відновлення земельного покриву та благоустрою територій;  здійснення технічного нагляду та контролю якості виконаних робіт;  проведення після експлуатаційного моніторингу стану рекультивованих територій. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено обстеження місць розміщення побутових відходів;  виготовлено та погоджено проєктно-кошторисну документацію;  виконано роботи з рекультивації місць розміщення побутових відходів;  зменшено негативний вплив накопичених відходів на навколишнє природне середовище;  відновлено порушені земельні ділянки;  знижено ризики забруднення ґрунтів та водних ресурсів;  покращено санітарний та екологічний стан території громади;  забезпечено відповідність системи поводження з відходами сучасним екологічним вимогам. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 50000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 50000 | 50000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно відповідно до технічного стану місць розміщення побутових відходів, результатів обстежень та наявного фінансування. Проведення рекультивації сприятиме виконанню заходів у сфері охорони довкілля, зменшенню екологічних ризиків та переходу громади до сучасної системи управління відходами. Проєкт забезпечить відновлення порушених земель, покращення якості навколишнього середовища та створення безпечних умов проживання населення. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, коштів природоохоронних фондів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 47

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Створення безбар’єрного простору на території Млинівської селищної територіальної громади шляхом облаштування безбар’єрних маршрутів та забезпечення доступності будівель комунальної власності |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.5.1. Забезпечення доступності об’єктів громадської інфраструктури для маломобільних груп населення. |  |  |
| Мета проєкту | Створення доступного та комфортного середовища для всіх мешканців громади шляхом усунення фізичних бар’єрів, облаштування безбар’єрних маршрутів пересування та забезпечення доступності будівель комунальної власності для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, людей похилого віку, батьків із дитячими візками та інших категорій населення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Млинівської селищної територіальної громади. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди | - особи з інвалідністю та маломобільні групи населення; - люди похилого віку; - батьки з дитячими візками; - ветерани та особи, які отримали травми внаслідок бойових дій; - відвідувачі адміністративних, соціальних, освітніх, культурних та інших закладів комунальної власності; - усі жителі громади, які користуються об’єктами публічної інфраструктури. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Значна частина об’єктів комунальної власності та прилеглої інфраструктури громади не повністю відповідає сучасним вимогам доступності. Наявність сходів без альтернативних шляхів доступу, відсутність пандусів, поручнів, тактильних елементів, зручних проходів та належного облаштування прилеглих територій створює перешкоди для вільного пересування та користування послугами окремими категоріями населення. Недостатній рівень безбар’єрності обмежує можливості повноцінної участі людей з інвалідністю та маломобільних груп у суспільному житті громади, ускладнює доступ до адміністративних, соціальних, освітніх, медичних та культурних послуг. Реалізація проєкту сприятиме формуванню інклюзивного середовища, забезпеченню рівного доступу до об’єктів інфраструктури та підвищенню якості життя мешканців громади. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  проведення обстеження об’єктів комунальної власності та визначення потреб щодо забезпечення доступності;  розроблення схем та маршрутів безбар’єрного пересування;  виготовлення проєктно-кошторисної документації;  проведення експертизи проєктної документації (за потреби);  облаштування безбар’єрних маршрутів до адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, культурних та інших об’єктів;  встановлення пандусів, поручнів, підйомних платформ та інших елементів доступності;  облаштування входів до будівель комунальної власності відповідно до вимог доступності;  облаштування прилеглих територій, тротуарів, проходів та місць паркування для маломобільних груп населення;  встановлення тактильних елементів, інформаційних покажчиків та засобів навігації;  здійснення технічного нагляду та приймання виконаних робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  проведено обстеження об’єктів комунальної власності щодо рівня доступності;  розроблено та облаштовано безбар’єрні маршрути;  забезпечено доступність будівель комунальної власності для маломобільних груп населення;  встановлено елементи безбар’єрності (пандуси, поручні, тактильні елементи тощо);  покращено умови доступу до адміністративних, соціальних, освітніх, медичних і культурних послуг;  підвищено рівень соціальної інтеграції осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;  створено комфортне та інклюзивне середовище проживання для мешканців громади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн. | 40000 |  |  |
| у тому числі: | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | - | 40000 | 40000 |
| обласний бюджет |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |
| інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління інфраструктури Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно з урахуванням пріоритетності об’єктів, найбільш важливих для забезпечення доступу населення до адміністративних, соціальних, освітніх, медичних та культурних послуг. Створення безбар’єрного простору відповідає принципам інклюзивності, рівності можливостей та забезпечення прав усіх мешканців громади. За наявності додаткових фінансових ресурсів можливе залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, коштів міжнародних організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |

Технічне завдання № 48

до проєкту розвитку громади

| Назва проєкту | Забезпечення доступності здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування шляхом створення умов для проживання учнів у Млинівському ліцеї №1 Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області (будівництво пансіону, реконструкція будівель тощо) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва цілі/завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Підвищення якості життя в сільській місцевості (медицина, освіта, культура). |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення рівного доступу учнів громади до якісної профільної середньої освіти академічного спрямування шляхом створення належних умов для проживання здобувачів освіти, розвитку освітньої інфраструктури та формування сучасного безпечного освітнього середовища. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Млинівська селищна територіальна громада. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди |  учні Млинівського ліцею №1 та інших закладів освіти громади;  батьки та законні представники учнів;  педагогічні працівники закладів освіти;  діти з віддалених населених пунктів громади, які потребують доступу до профільної освіти;  громада в цілому через підвищення якості освітніх послуг. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У процесі реформування системи освіти та розвитку профільної середньої освіти виникає потреба у створенні умов для доступу учнів із різних населених пунктів громади до якісного навчання за обраним профілем. Віддаленість окремих населених пунктів та недостатня транспортна доступність можуть обмежувати можливості учнів щодо здобуття якісної профільної освіти. Відсутність належних умов для проживання учнів у закладі освіти ускладнює формування сучасного освітнього простору та обмежує можливість залучення дітей до навчання у профільному ліцеї. Реалізація проєкту дозволить створити комфортні та безпечні умови перебування учнів, забезпечити рівність освітніх можливостей та підвищити якість освітніх послуг у громаді. |  |  |
| Основні заходи проєкту |  Проведення обстеження існуючих будівель та визначення потреб у реконструкції.  Розроблення проєктно-кошторисної документації.  Проведення експертизи проєктної документації (за потреби).  Будівництво пансіону або реконструкція наявних приміщень для проживання учнів.  Облаштування житлових, санітарно-побутових та допоміжних приміщень.  Забезпечення приміщень необхідним обладнанням та меблями.  Проведення благоустрою прилеглої території.  Здійснення технічного нагляду та приймання виконаних робіт. |  |  |
| Індикатори (показники) результативності |  розроблено та затверджено проєктно-кошторисну документацію;  створено сучасні умови для проживання учнів;  забезпечено доступ учнів громади до профільної середньої освіти;  покращено матеріально-технічну базу Млинівського ліцею №1;  збільшено можливості закладу щодо організації освітнього процесу;  створено безпечне та комфортне освітнє середовище;  підвищено якість та доступність освітніх послуг для мешканців громади. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2027 р |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис.грн. | 50000 |  |  |
| утомучислі: | 2026 | 2027 | Разом |
| Місцевий бюджет | - | 10000 | 10000 |
| Обласний бюджет |  |  |  |
| Державний бюджет |  | 40000 | 40000 |
| Інші джерела (гранти, МТД, кошти нвесторів) |  |  |  |
| Відповідальний виконавець: | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Млинівської селищної ради |  |  |
| Інша інформація | Реалізація проєкту сприятиме розвитку сучасної освітньої мережі громади, забезпеченню рівного доступу учнів до якісної профільної освіти та створенню комфортних умов для навчання і проживання. Проєкт може реалізовуватися поетапно залежно від обсягів фінансування та готовності проєктної документації. За можливості передбачається залучення коштів державного бюджету, обласного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. |  |  |